П Р О Т О К О Л 
№ 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед №676/04.09.2014 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на щети по спортна зала "Юнак", отводняване и отпушване на дъждовна канализация на градският парк в гр. Ардино", открита с Решение №539/31.07.2014 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2014-0044.
Днес, 04.09.2014 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател:  Изет Шабан – зам. кмет
Членове:   1.  Гьокчен Емин – правоспособен юрист


      2. Сузан Хайрула – гл. юрисконсулт


      3. инж. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС”


      4. Бейджан Чауш - старши специалист „ИК”

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №676/04.09.2014 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на щети по спортна зала "Юнак", отводняване и отпушване на дъждовна канализация на градският парк в гр. Ардино".
В 12:00 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 2 /два/ броя оферти.
Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 12:00 часа на 04.09.2014 г. са постъпили следните оферти:
	№ по ред
	Име на участника
	Входящ № на офертата
	Дата на подаване на офертата
	Час на подаване на офертата

	1. 
	ДЗЗД „Спортна зала Юнак”
	30-70-1
	04.09.2014 г.
	10:21 ч.

	2. 
	ДЗЗД „Благоустройство Ардино”
	30-71-1
	04.09.2014 г.
	11:37 ч.


Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на пликовете и пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Ардино.  Извърши проверка за наличието на три отделни запечатани непрозрачни плика с надпис Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. 

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, като трима от членовете на Комисията подписаха плик №3 на участниците.

Комисията отвори пликовете №2,  трима от членове на Комисията подписаха  документите, съдържащи се в тях. 
Комисията отвори Плик №1 на участниците и председателят оповести пред членовете на комисията документите, които пликовете съдържат.

Констатации от извършената проверка: Офертите на участниците съдържат отделни непрозрачни запечатани плика - Плик №1, Плик №2 и Плик №3.
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. ДЗЗД „Спортна зала Юнак”  

Участникът не е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под №00532-2014-0044, одобрени с Решение №539/31.07.2014 г.  на Кмета на Община Ардино. 

Комисията констатира следните нередовности и липсващи документи в съдържанието на Плик №1 с надпис „Документи за подбор” в офертата на участника като с настоящия протокол и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП описва изчерпателно липсващите документи и констатираните нередовности, посочва точно вида на документите, които следва да се представят допълнително и определя срок от пет работни дни за представянето им, считано от датата на получаването на протокола, както следва:
1. Съгласно предварително обявените условия за участие в процедурата (Обявление за обществена поръчка - Раздел III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри - Участникът трябва да представи: 1. 1. Удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група трeта  категория; 1.2. Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ.
Участникът не е представил Удостоверения от Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група трeта  категория за двата партньора в обединението; Участникът не е представил валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка за единият партньора в обединението, а именно „Бабачев консулт” ЕООД.
2. Съгласно предварително обявените условия за участие в процедурата (Обявление за обществена поръчка - Раздел III.2.2) Икономически и финансови възможности – Участникът трябва да представи: Удостоверение от банка, от който да е видно, че участникът в процедурата да разполага с финансов ресурс в размер на 195 000.00 лв. без ДДС.
Участникът не е представил Удостоверение от банка.
3. Съгласно предварително обявените условия за участие в процедурата (Обявление за обществена поръчка - Раздел III.2.3) Технически възможности – Участникът трябва да представи: 3.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР,  сходни с обекта на поръчката, които следва да включват изграждане и/или реконструкция на канализационни мрежи. 3.2. Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи. 
Участникът  е представил Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, но този списък не съдържа договор/и/ за извършване на СМР,  сходни с обекта на поръчката, които следва да включват изграждане и/или реконструкция на канализационни мрежи, както и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.
Участникът не е представил Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда; и двата с обхват строително-монтажни работи. 
Да се представят:
1. Удостоверения от Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група трeта  категория за двата партньора в обединението; 

2. Валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка за „Бабачев консулт” ЕООД.

3. Удостоверение от банка, от който да е видно, че участникът в процедурата да разполага с финансов ресурс в размер на 195 000.00 лв. без ДДС.
4. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, който съдържа договор/и/ за извършване на СМР,  сходни с обекта на поръчката, които следва да включват изграждане и/или реконструкция на канализационни мрежи, както и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.
5. Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен с обхват строително-монтажни работи. 

6. Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда с обхват строително-монтажни работи. 
ІI. ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  

Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под №00532-2014-0044, одобрени с Решение №539/31.07.2014 г.  на Кмета на Община Ардино. 

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, да се уведомят участниците за извършените констатации относно наличието и редовността на документите в Плик №1 „Документи за подбор”, като им се изпрати настоящия протокол. Комисията възлага на председателя да организира подготвянето и изпращането на придружителни писма до участниците, ведно с копие от протокола. Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за кореспонденция.

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на получаването на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след получаване на изисканите документи и/или изтичането на срока за представянето им, видно от обратните разписки.

Заседанието на комисията приключи в 18:55 часа на 04.09.2014 г., когато бе изготвен настоящия протокол.

Неразделна част от този протокол са описаните в него приложения.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:____________                          
               /инж. Изет Шабан/





Членове: 1. ______________
       
            2. ________________         
 
   
                     /Гьокчен Емин/

 
/инж. Росен Хаджиев/

                3. ______________
       
            4. ________________         
 
   
                   /Сузан Хайрула/

 
                  /Бейджан Чауш/

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ от 04.09.2014 г.

На 19.09.2014 г. от 18:30 часа  в заседателната зала на Общинска администрация - Ардино се проведе заседание на комисия назначена със Заповед №676/04.09.2014 г. в състав:

Председател: Изет Шабан – зам. кмет
Членове:   1.  Гьокчен Емин – правоспособен юрист


      2. Сузан Хайрула – гл. юрисконсулт


      3. инж. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС”


      4. Бейджан Чауш - старши специалист „ИК”

с цел разглеждане допълнително представените документи от участника в откритата процедура с предмет: "Възстановяване на щети по спортна зала "Юнак", отводняване и отпушване на дъждовна канализация на градският парк в гр. Ардино" и продължаване на своята дейност.
В деловодството на общинска администрация са постъпили документи от  ДЗЗД „Спортна зала Юнак”  с вх. №30-70-3 от 18.09.2014 г.
Комисията установи, че срокът за представяне на допълнителните документи е спазен. 
Представените документи от ДЗЗД „Спортна зала Юнак”  не отговарят на изискванията на комисията посочени в протокол №1. Участникът не е представил, следните документи:
1. Удостоверения от Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група трeта  категория за двата партньора в обединението; 

2. Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен с обхват строително-монтажни работи. 

3. Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда с обхват строително-монтажни работи. 
Комисията направи проверка в официалната интернет страница на Камарата на стоителите в България за налична регистрация на членовете на ДЗЗД „Спортна зала Юнак” - „Бабачев консулт” ЕООД и „Бутулайт” ООД за изпълнение на строежи четвърта група трeта  категория. Двете фирми не са регистрирани в ЦПРС за изпълнение на строежи четвърта група трeта  категория. Като доказателство за липса на регистрация към протокола се прилагат извлечения от регистъра. 
Въз основа на горните констатации комисията предлага на Възложителя на основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП участникът ДЗЗД „Спортна зала Юнак” да бъде отстранен от участие в откритата процедура. 
Комисията премина към разглеждане на офертата на другият участник с цел установяване на съответствието и с критериите за подбор посочени от възложителя.
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Участникът в процедурата трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 195 000.00 лв. без ДДС.
	№ по ред
	Име на участника


	финансов ресурс в размер на 195 000.00 лв. без ДДС


	1.
	ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  
	над 195 000 лв.


Заключение: Офертата на участника отговаря на изискването;
2. Минимални изисквания за техническите възможности:
	Минимални изисквания
	ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  

	1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР,  сходни с обекта на поръчката, които следва да включват изграждане и/или реконструкция на канализационни мрежи.
	да

	2. Всеки участник трябва да разполага с квал.и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: 

•Ръководител обект - квалификация строителен инженер, специалност "В и К" или еквивалентна, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството - минимум 5 г. 

•Технически ръководител –  техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ,  с опит в областта на строителството  – минимум 3 г.

•Специалист – контрол на качеството,  притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 брой.

•Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно – минимум 1 брой. 
	да

да

да

да

	3. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.
	да


Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията;
Комисията установи, че административната част на офертата на участника отговаря на критериите за подбор посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка.


Комисията премина към разглеждане на техническото предложение на участника, като  констатира следните факти:
· ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  
Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 1 месец и 9 дни.
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2:

Подпоказател „А“  - Технологична последователност на строителните процеси от показател „П2“ участникът е направил в следната последователност: описание на отделните етапи на изпълнение на СМР; описание на видовете СМР и тяхната технологична последователност и организанионен план; Мерки и технологични изисквания за изпълнение на СМР за осигуряване на безопасност и здраве, включително за местата със специфични рискове.
В  „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ за реализация на проекта, участникът е предвидил временна организация по време на строителството, обособил е отделни етапи на изпълнение и е направил подробно описание на етапите. Предложил е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.
 В „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение“  участникът е изброил видовете СМР по реда на изпълнението им и подробно и изчерпателно  е описал всяка една дейност.
В „Организация и подход на изпълнение“ участникът  е описал Организация на площадките; Технология на изпълнение на основните видове СМР. Участникът е описал методите си за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Участникът е описал методи и организация на текущия контрол в следните направления: качество на материалите, които се влагат, мерки за осигуряване на качеството по време  на изпълнение на строителството; Направено е описание на мерките и технологични изисквания за изпълнение на СМР за осигуряване на безопасност и здраве, включително за местата със специфични рискове. Участникът е приложил линеен график за изпълнение на строителството, придружен от подробна диаграма на работната ръка. 
В  Подпоказател „Б“ – Управление на риска от показател „П2“ участникът е разработил план за управление на риска. Направена е оценка и анализ на риска. Разгледал е всички дефинирани от възложителя рискове, като е обърнал задълбочено внимание на всеки един от рисковете.
Комисията премина към оценяване на техническото предложение на участника. 
· ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  
Подпоказател „А“ – Технологична последователност на строителните процеси от показател „П2“ – Техническо предложение:
В техническото предложение на участника са представени основните етапи за изпълнение на СМР. Застъпени са всички дейности, предстоящи за изпълнение и описани в техническото задание. Участникът е предвидил екипи за изпълнение на поръчката, като на всеки екип е представил обхвата на работа и съответния ресурс.  Така предложената последователност на изпълнение на дейностите е подробно описана и е застъпена в линейния календарен план с хоризонтални диаграми, като описаните дейности в техническото предложение съответстват напълно на дейностите в календарния график.  Дейностите и СМР са обезпечени с технически и човешки ресурси. Така предложените ресурси обезпечават изпълнението на поръчката във времево отношение. 
Въз основа на горното, комисията установи, че е на лице следното обстоятелство:
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

- Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; 

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 60 точки.

Подпоказател „Б“ – Управление на риска от показател „П2“ – Техническо предложение

Участникът е разработил план за управление на риска. Направена е оценка и анализ на риска. Разгледал е всички дефинирани от възложителя рискове, като е обърнал задълбочено внимание на всеки един от рисковете.
Въз основа на горното, комисията установи, че е на лице следното обстоятелство:

В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 40 точки.
Комисията не разгледа техническото предложение на участника ДЗЗД „Спортна зала Юнак”.
Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:
1. Обобщава оценките на техническите предложения на участниците допуснати до оценяване, както следва:
	№
	Участник
	П1 
Срок за изпълнение
	Брой точки по "П1"
	"А"
Техн. послед.

max 60
	"Б"
Упр. на риска

max 40
	Брой точки по "П2" - Техническо предложение

	1
	ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  
	4.01
	100,00
	60,00
	40,00
	100,00


2. Следващото публично заседание на комисията да се проведе на 25.09.2014 г. от 12:15 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ардино. Комисията възлага на Председателя да изготви съобщение за отварянето на ценовата оферта и да направи необходимото за публикуване на същото на официалната интернет страница на общината. 
Заседанието на комисията приключи в 19:50 часа на 19.09.2014 г., когато бе изготвен настоящия протокол.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:____________                          
               /инж. Изет Шабан/





Членове: 1. ______________
       
            2. ________________         
 
   
                     /Гьокчен Емин/

 
/инж. Росен Хаджиев/

                3. ______________
       
            4. ________________         
 
   
                   /Сузан Хайрула/

 
                  /Бейджан Чауш/

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ от 04.09.2014 г. 
Днес, 25.09.2014 г., комисия в състав:
Председател: Изет Шабан – зам. кмет
Членове:   1.  Гьокчен Емин – правоспособен юрист


      2. Сузан Хайрула – гл. юрисконсулт


      3. инж. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОбС”


      4. Бейджан Чауш - старши специалист „ИК”

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:15 часа в изпълнение на Заповед №676/04.09.2014 год. на Кмета на Oбщина Ардино за назначаване на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на щети по спортна зала "Юнак", отводняване и отпушване на дъждовна канализация на градският парк в гр. Ардино", с цел отваряне на ценовото предложение на единственият участник ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  допуснат до третият етап на откритата процедура. 
Основните членове на комисията присъстваха на заседанието. 

На заседанието на комисията не присъства  представител на участника. 

Комисията премина към отваряне на плик №3 на участника ДЗЗД „Благоустройство Ардино”. Отвори се Плик №3, председателят на комисията съобщи предложената цена за изпълнение на обществената поръчка. Плик №3 отговаря на изискванията на Възложителя.

Плик №3 на ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  съдържа:
1. Ценова оферта;

2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;

3. Количествено стойностна сметка;

Участникът за изпълнение на поръчката предлага обща цена в размер на 388 031.17 лв. без  ДДС.

Комисията извърши проверка на КСС на участника и установи, че същата отговаря на КС на Възложителя.

Комисията премина към оценяване на допуснатата до оценяване оферта по приложената в документацията за участие в откритата процедура методика на оценяване, а именно: 

Оценка на ценовото предложение: 

	Наименование на участника
	Оценка за предложена обща цена:

П3 =  Ц мин./Ц i х 100


	ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  

	П3 = 388 031.17 / 388 031.17 х  100 точки =  100 точки

         


Обща оценка:

	Наименование на участника

	КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50%

	ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  
	100 х 10% + 100 х 40% + 100 х 50% =  100 т.


Комисията предлага следното класиране:   

· На първо място - ДЗЗД „Благоустройство Ардино”  със 100 т.

Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.
Заседанието на комисията приключи в 12:30 ч. на 25.09.2014 г.
КОМИСИЯ:
Председател:____________                          
               /инж. Изет Шабан/





Членове: 1. ______________
       
            2. ________________         
 
   
                     /Гьокчен Емин/

 
/инж. Росен Хаджиев/

                3. ______________
       
            4. ________________         
 
   
                   /Сузан Хайрула/

 
                  /Бейджан Чауш/

Възложител

Кмет на Община Ардино: ______________   



          /Ресми Мурад/  
Дата: 25.09.2014 г.
PAGE  
10

