  СНЦ „Народно читалище „Прогрес – 1956”

с. Ябълковец, общ. Ардино, обл. Кърджали
ОДОБРЯВАМ:                                                                                                                                                                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СНЦ 
„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОГРЕС –   1956” 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в публична покана по Глава осма “а” от ЗОП

за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”
03.12.2014 г. /С. ЯБЪЛКОВЕЦ
ОБЩ. АРДИНО
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРА    ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: 
„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”
1. Публична покана; 
2. Указания за участие в обществената поръчка;

3. Технически спецификации за изпълнение на поръчката;
4. Методика за оценяване на офертите;

5. Проекто-договор;
6. Образци:

Образец №1 – Административни сведения;

Образец №2 – Декларация  по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП;
Образец №3 –  Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4,  ал.2, т. 1 и т.2а предл. първо от ЗОП;
Образец №4 – Декларация  по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Образец №5 – Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки;
Образец №6 - Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП;
Образец №7 - Декларация за участие/неучастие на подизпълнители;
Образец №8 - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв;
Образец №9 - Справка за строителството, изпълнено през последните пет години;
Образец №10 – Справка – декларация за инженерно- техническият екип; 

Образец №11 – Автобиография;
Образец №12 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Образец №13 – Ценова оферта;
Образец №14 – Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката;
Образец №15 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;
Образец №16 – Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата;
ОБРАЗЕЦ №1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.
Наименование на участника …………………………………………………......

2.
Координати:

Адрес:…………………………………………………………………………...........
Телефон № …………………………………………………………………...............
Факс: ……………………………….............................................................................
Е-mail: ………………………………………………………………………...............
3.
БУЛСТАТ:……………………………………………………………………...........
4.
Лице, представляващо участника: ……………………………………...................
                                                               (трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………........
(длъжност)

5.   Лице за контакти:.……………………………………………………………...............
(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………..........
(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: …………….….………………………………………..............
6.
Обслужваща банка………………………………………………….……….................
      (наименование на обслужващата банка) 

……………………………………………………………………………………...........
(адрес на банката) 


…………………………………………………………………………………………...
(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..……………….…………………………………..................
Дата: ………….……. 



Подпис и печат: ………………….
ОБРАЗЕЦ №2
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП
Подписаният………………………….……………………..………...........(трите имена)

адрес: гр. ………………..общ…………........ ул. …………….№……бл. №……, ап. …, ет. 

в качеството си на ……….……….………………....…………………............................... 

на …………………………………………………………………………….........................

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм осъждан за престъпленията по т. 1 съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.

4. Осъждан съм за......................................(някое от престъпленията по т.1), но съм реабилитиран, за което прилагам съответните доказателства.
5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 



Като участник в настоящата обществена поръчка, Ви уведомявам, че публичните регистри, в които се съдържат посочените в декларацията обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя са:

1.………………………………………………

2.………………………………………………

· Изисканата информация се предоставя от участника в случай, че законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
      Дата: ...............


     ДЕКЛАРАТОР: ...........................

ОБРАЗЕЦ №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4,  ал.2, т. 1 и т.2а предл. първо от ЗОП
Подписаният…………………….……………………………..………...........(трите имена)

адрес: гр. ………………..общ…………........ ул. …………….№……бл. №……, ап. …, ет. в качеството си на ……….……….………………....……....................................................
на ………………………(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваният от мен участник не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, както и съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Дейността на представлявания от мен участник не е под разпореждане на съда, съгласно националните закони и подзаконови актове

5. Представляваният от мен участник не е преустановил дейността си, съгласно националните закони и подзаконови актове.
6. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на зъдължения по договор за обществена поръчка.
7. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация, съгласно националните закони и подзаконови актове.

8. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласно законите на държавата, в която е установено, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията (ненужното се зачертава).
9. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Като участник в настоящата обществена поръчка, Ви уведомявам, че публичните регистри, в които се съдържат посочените в декларацията обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя са:

1.………………………………………………

2.………………………………………………

· Изисканата информация се предоставя от участника в случай, че законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ...............................



ДЕКЛАРАТОР:..............................
ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният………………………….………………………..………...........(трите имена)

адрес: гр. …………..общ…………........ ул. …………….№……бл. №……, ап. …, ет. …..

в качеството си на ……….………....………….……………….......................................... 

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ………………………………………..............................………………….........................

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Не съм свързано лице с Председателя на СНЦ „Народно читалище „Прогрес – 1956” или с други служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.



Като участник в настоящата обществена поръчка, Ви уведомявам, че публичните регистри, в които се съдържат посочените в декларацията обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя са:



1.………………………………………………



2.………………………………………………

· Изисканата информация се предоставя от участника в случай, че законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:......................................

ДЕКЛАРАТОР:…………………
ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният………………………….……………………………..……….............................(трите имена)

адрес: гр. ………………..общ………....... ул. …………….№……бл. №……, ап. …, ет......
в качеството си на ……….……….………………....….……………….................................. 

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ……………………………....……………………………………………….........................

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник не е/аз лично не съм (ненужното се зачертава) сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес.



Като участник в настоящата обществена поръчка, Ви уведомявам, че публичните регистри, в които се съдържат посочените в декларацията обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя са:



1.………………………………………………



2.………………………………………………

· Изисканата информация се предоставя от участника в случай, че законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата:
……………..........


ДЕКЛАРАТОР:…………………





                  ОБРАЗЕЦ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният .............................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..……………………………………............................

(длъжност)
на участник: ……………………………………………………...………….............................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

В предложената цена за изпълнение на обществена поръчката с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец” е спазено изискването за минималната цена на труда в строителството
.

Дата: …………………..


ДЕКЛАРАТОР: .........................................

                                                                          (подпис, печат)
ОБРАЗЕЦ №7
Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният ...................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……….................
(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. че при възлагане на обществена поръчката с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”
няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител.

(ненужното се зачертава)

Подизпълнителя, който ще ползвам е: ............……………………………………..

(наименование на подизпълнителя)

представляван от.....................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..……………………..………….………….................
(длъжност)

2. че процентът от общата стойност на поръчката / конкретната част 

     






(ненужното се зачертава)

от предмета на обществената поръчка и стойността й, която ще се изпълнява от подизпълнителя е …………………………………………………


3. че приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Дата: .................................                  
ДЕКЛАРАТОР: .........................................

                                                                                          
  (подпис, печат) 
ОБРАЗЕЦ №8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..……………………………….………….….................
(длъжност)

на подизпълнител: .……………………………………………………………….…

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”, като подизпълнител на участника ……………………………………………....................
(наименование на участника)

Дата: …………………..



ДЕКЛАРАТОР: ..................................

                                                                                                   

(подпис, печат) 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

ОБРАЗЕЦ №9
СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

(2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.)

	№
	Предмет на договора
	Възложител
	Изпълнител
	Стойност на договора
	Период на изпълне
ние
	Основни дейности, включени в договора 
	Процент на изпълнение на участника и описание на дейностите, изпълнявани от участника


	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


Дата: ........................




Подпис и печат:..........................
















































ОБРАЗЕЦ №10
Справка – декларация за инженерно техническият екип

	Име, презиме, фамилия
	Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка
	Вида на правоотношението на лицата с участника

(трудово, гражданско, друго)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Дата ...................




Подпис : ...........................







(Име и фамилия на представляващия участника)
ОБРАЗЕЦ №11
АВТОБИОГРАФИЯ
Фамилия:

Име:

Дата на раждане:

Националност:

Образование:

	Учебно заведение

(От дата – до дата)
	Получени степен(и) или диплома(и):

	
	


Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

	Език
	Четене
	Говоримо
	Писмено

	
	
	
	


Членство в професионални организации:
Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

9.   Понастоящем заемана длъжност:

Трудов стаж във фирмата:

 Основни квалификации: (свързани с проекта)

 Конкретен опит в региона:
	Държава
	От дата – до дата

	
	


Професионален опит 
	От дата – до дата 
	Място
	Компания
	Длъжност
	Описание

	
	
	
	
	


Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

Декларирам, че ще бъда на разположение да изпълнявам задълженията си съгласно настоящата обществена поръчка, през целия срок на действие на договора, като предпочитам изпълнението на тези свои задължения пред други свои проекти и/или дейности.
Декларарам, че доброволно предоставям всички мои лични данни по настоящата автобиография. 
Дата: …………………. 





Подпис:………………….

ОБРАЗЕЦ №12
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на..………...........………..……...........………..........................................  (длъжност)
     на участник: …………………………………………………………..............................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

приемаме условията в проекто-договора, предложени в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”.
Дата: …………………..

                                ДЕКЛАРАТОР: ........................... 








                        (подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ №13
О  Ф  Е  Р  Т  А

ДО: 
СНЦ  „НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”
От:................................................................................................................................................
(наименование на участника)

с адрес: .......................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

ЕИК/БУЛСТАТ: ...................................................., 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”.
 Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

За изпълнение на поръчката предлагаме следната обща цена:

......................................................................................................................

/ цифром и словом /
 / посочва се стойност, в лева без ДДС /
Цената ни включва всички видове дейности. 

Декларираме, че при възникване на непредвидени дейности, същите ще бъдат изпълнени, като за тях няма да търсим допълнително заплащане.

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на 60 календарни дни, включително, от датата на изпращането й. 

Към настоящата оферта прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка за Обекта; 

2. Ценови показатели за формиране на единичните цени.

Дата: .............................. 



Подпис и печат:............................
  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 







Към ценовата оферта

................................................................................................

[наименование на участника]

Ценови показатели при формиране на единичните цени 
При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

1. средна часова ставка за труд за работник – [...........................] лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд [.....................];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [.......................] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..........................]%; 

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [.....................]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [...................]%;

7. [Други по преценка на Участника]

Дата: ........................... 




Подпис и печат:
ОБРАЗЕЦ №14
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: СНЦ  „НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”
От:.............................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК:..................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

            1. Работна програма: /участникът описва работната програма/
 
2. Предлагам следните гаранционни срокове за изпълнените на строителните и монтажни работи и съоръжения на строителните обекти, а именно:

	      №
	Вид на сторителните работи или доставено оборудване
	Гаранционен срок

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


3. Срок за изпълнение:

Поръчката сме готови да изпълним в срок от ........... месеца (словом: ...........................................) от предаване на строителната площадка.

Указание: Срокът за изпълнение на поръчката не трябва да бъде по-кратък от 4 месеца и да не надвишава 5  месеца (не по-късно от 30.05.2015 г.).

Не се допускат и ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е надвишава крайния допустим срок за изпълнението на поръчката. 
      4. Линеен график за изпълнение на строителството:
Приемаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации и одобрените проекти.
Дата: .............................. 





Подпис и печат:
ОБРАЗЕЦ №15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Подписаният.....................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..………………………………….……...............................
  (длъжност)

на участник: ………………………………………………………………....................................
(наименование на подизпълнителя)
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”,
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм свързано лице както и представляваното от мен дружество не е свързано предприятие с участник в настоящата процедура в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

2.
 Аз и представляваното от мен дружество не сме участвали като външни експерти по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура/Аз и представляваното от мен дружество сме участвали като външни експерти по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура, но документите, в чието изработване сме участвали, са променени така, че не ни предоставят информация, която ни дава предимство пред останалите участници в процедурата.. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………..2014 г.                                                     ДЕКЛАРАТОР:

ОБРАЗЕЦ №16
С  П  И  С  Ъ  К

на документите и информацията, приложени към документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет: 
„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”
Долуподписаният/та ________________________________________________________

в качеството си на _____________________ на участника_________________________

БУЛСТАТ/ЕИК _____________________

Прилагам следните документи:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________
14. _____________________________________________________________________
15. _____________________________________________________________________
16. _____________________________________________________________________
17. _____________________________________________________________________
Дата: ______________2014 г. 


ПОДПИС И ПЕЧАТ : _____________

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

№ .............
Днес на ..............2014 година в с. Ябълковец, общ. Ардино, на основание чл. 74, ал. 1  от ЗОП  и Решение №......../...........2014 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”,  се сключи настоящият договор, между СНЦ „Народно читалище „Прогрес – 1956”,  представлявана от Рушен Фаик Еюб – в качеството си на председател от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна................................, със седалище и адрес на управление:..................................., с ЕИК: .................., представлявано от .............................. – управител,  наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строително-монтажни дейности по проект: „ Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”, съгласно предложена ценова оферта.

(2)   Приетите предложения (оферта) са неразделна част от този договор.

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ И ЗАМЕНИ


Чл. 2. (1) По предложение на Изпълнителя и след писменото одобрение на Възложителя и Консултанта, и когато това е оправдано за изпълнението на Работите, и при спазване на изискванията на мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, се допуска замяната на определен вид работа от количествено-стойностната сметка с допълнителна друг вид работа, като:
1. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица по образец на Възложителя;

2. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще се извършва въз основа на посочените от Изпълнителя елементи на ценообразуване.

(2) Замените по ал. 1 не могат да водят до увеличение на Договорната цена и/или Недопустими отклонения от одобрените инвестиционни проекти.
ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1)  Договорената цена съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от Договора, е в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС.


(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева.


(3) Плащанията по Договора ще се извършват от Възложителя, при условията, посочени в Договора, както следва:

1. Аванс, в размер на 50 % (петдесет процента) от Договорната цена, в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС. Авансът е платим в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена проформа фактура.

2. Окончателно плащане, в размер на останалите 50% (петдесет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) дни след приемането на обектите с Акт №15 в съответствие с изискванията на  ЗУТ и издаване на фактура от изпълнителя.
Изпълнените СМР над стойността на договорените в настоящия договор не се заплащат и остават за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 4. Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в Количествено-стойностните сметки в Офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

1. средна часова ставка за труд за работник – [съгласно Офертата на избрания изпълнител] лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд [съгласно Офертата на избрания изпълнител];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [съгласно Офертата на избрания изпълнител] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%; 

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%.

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, включително приемане е  [цифром] ([словом]) месеци, считано от датата на издаване на Протокол образец 2.

 (2) Настоящият договор  влиза в  сила от датата на подписването му  и е валиден до крайния срок за изпълнение на проекта финансиран с Договор №35/3/3211361/11.08.2014 г. г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, сключен между Държавен фонд „Земеделие”, СНЦ „МИГ – Ардино” и СНЦ „НЧ „Прогрес -1956”.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА  СТРАНИТЕ

А/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 6. Възложителят се задължава:

1. Да осигури необходимите постъпки за осигиряване на финансиране за обектите по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.


2. Да уведомява Изпълнителя в 10-дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.


Чл. 7. Възложителят има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя.


Чл. 8. Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта в резултат, на който възникват:

1. Смърт или злополука на което и да е било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да е било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 


Чл. 9. Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни СМР, предмет на договора по чл.1, ал.1 като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

· Предложението и приложенията към него;

· Действащата нормативна уредба в Република България;

2. Да спазва стриктно изискванията на Наредбата за собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа, приета с Решение № 107/20 юли 2004 г. на Общински съвет – Ардино.

3. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и проекта.


4. Да предоставя на инвеститорския контрол и Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.
5. Да води и съхранява заповедна книга на обекта-прошнурована, преномерована и подписана по съответния начин, ако това е необходимо.


6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от инвеститорския контрол на обекта и приемателните комисии.


7. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

            8. През време на строителството да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваната част от тротоара. След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадката от своята механизация в 3-дневен срок след приключване работата на обекта.

9. Да осъществява предмета на Договора с инженерно – техническият екип предложени в Офертата. Оттегляне на ключов експерт се допуска само по сериозни здравословни причини, които не позволяват на експерта да продължи да работи по изпълнението на поръчката. Оттеглянето, замяната и привличането на ключови експерти и други експерти е допустимо само със съгласието на Възложителя.

Чл. 10. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска анекс към същия.


Чл. 11. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда. 

Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.


(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.


Чл. 13. Ако за целите на изпълнението на договора се налага Изпълнителят да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.
       VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
Чл. 14. (1) Гаранционните срокове се отразяват в протокол обр. 16 и са, както следва: 

· .................. години.

· .................. години.

 (2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в 10-дневен срок след установяването им.

      (3) Изпълнителят (член от обединението) се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 15-дневен срок от получаването на писменото известие от Възложителя, като започне работа не по-късно от 3 дни след получаване на известието.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 15. Предаването и приемането на възложените видове работи, предмет на договора се извършва от инвеститорския контрол, определен от инвеститора. 


Чл. 16. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, както и да изпълнява всички нареждания на Възложителя по предмета на договора.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 


 Чл. 17. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие.

   
2. С писмено уведомление от Възложителя при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.


3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2)  Възложителят може да прекрати Договора едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 20 (двадесет) дни;

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя срок;

3. прекъсне работа без съгласието на Възложителя за повече от 5 (пет) дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на поканата;

4. системно не изпълнява свое задължение по Договора;

5. не допуска Възложителят да упражнява правата си или препятства контрола от страна на Консултанта и/или одитиращи органи;

6. не изпълнява указанията от оправомощените контролни органи от страна на строителния контрол и на финансовите изисквания на органите на финансиращата програма; 

7. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

8. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строежа;

9. изпълнява Работите с подизпълнител, който не е бил посочен в Офертата;

10.  не представя информация и данни при поискване от Възложителя, че е застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от Закона за устройство на територията;

11.  е променил състава на инженерно – техническият си екип, посочен в Офертата, за изпълнението на Работите и това не е одобрено от Възложителя;
(3)  Възложителят има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че ДФ „Земеделие” прекрати действието на Договор №35/3/3211361/11.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка  4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. 
ІХ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 


Чл. 18. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 19, ал. 1, т. 1, страните не си дължат неустойки.


Чл. 19.  При прекратяване на договора по реда на чл. 19, ал. 1, т. 2, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.


Чл. 20. При прекратяване на договора по чл. 19, ал. 1, т. 3 Възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на Изпълнителя.


Чл. 21. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя направените разходи за отстраняването им в четворен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.


Чл. 22. Всички щети нанесени от Възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на Изпълнителя.


Чл. 23. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, вследствие неправилна експлоатация.

X.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила Непреодолима сила.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, е длъжна в едноседмичен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(3)  Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 2.
ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.


Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.


Чл. 27. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, един за Изпълнителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Оферта на Изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         
 ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СНЦ „НЧ „ПРОГРЕС 1956”:


  .......................:

___________/Рушен Еюб/                                        _________________ /......................../

� Декларацията се попълва от представляващия участника/обединението/подизпълнителя.


� В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.


� По отношение на обстоятелствата в т.2 деклараторът посочва това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се премахва или зачертава.





Декларацията по 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП се представя от всяко едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват юридическото лице.








