СНЦ „Народно читалище „Прогрес – 1956”
с. Ябълковец, общ. Ардино, обл. Кърджали
ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

№1
Днес на 23.12.2014 година в с. Ябълковец, общ. Ардино, на основание чл. 101е, ал. 1  от Закона за  обществени поръчки и във връзка с Протокол от 16.12.2014 г. на комисия назначена със Заповед  №1/16.12.2014 г. за разглеждане, оценява и класиране на получените оферти в резултат на обявена публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”,  се сключи настоящият договор, между СНЦ „Народно читалище „Прогрес – 1956”,  представлявана от Рушен Фаик Еюб – в качеството си на председател от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна „Хитбилдинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Припек, ул. „Девети септември” №38, общ. Джебел, обл. Кърджали, с ЕИК: 200931146, представлявано от Георги Хитов – управител,  наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строително-монтажни дейности по проект: „ Подобряване на условията за ефективно функциониране на НЧ „Прогрес -1956”, с. Ябълковец”, съгласно предложена ценова оферта.

(2)   Приетите предложения (оферта) са неразделна част от този договор.

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ И ЗАМЕНИ


Чл. 2. (1) По предложение на Изпълнителя и след писменото одобрение на Възложителя и Консултанта, и когато това е оправдано за изпълнението на Работите, и при спазване на изискванията на мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, се допуска замяната на определен вид работа от количествено-стойностната сметка с допълнителна друг вид работа, като:
1. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица по образец на Възложителя;

2. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще се извършва въз основа на посочените от Изпълнителя елементи на ценообразуване.

(2) Замените по ал. 1 не могат да водят до увеличение на Договорната цена и/или Недопустими отклонения от одобрените инвестиционни проекти.
ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1)  Договорената цена съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от Договора, е в размер на 71 614.74 лв. (седемдесет и една  хиляди шестстотин и четиринадесет  лева, седемдесет и четири стотинки), без включен ДДС или 85 937.69 лв. (осемдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и седем лева, шестдесет и девет  стотинки), с включен ДДС.

(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева.


(3) Плащанията по Договора ще се извършват от Възложителя, при условията, посочени в Договора, както следва:

1. Окончателно плащане, в размер на 100% (сто процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) дни след приемането на обекта с Акт №15 в съответствие с изискванията на  ЗУТ и издаване на фактура от изпълнителя.
Изпълнените СМР над стойността на договорените в настоящия договор не се заплащат и остават за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 4. Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в Количествено-стойностните сметки в Офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

1. средна часова ставка за труд за работник – 4.00 лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд – 90 %;

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите:
 - багер многофункционален -  280.00 лв./мс.;
- самосвал – 120 лв./мс.;

- къртач – 30 лв./мс.;
4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: 20 %; 

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: 15 %;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: 10 %.

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, включително приемане е  4 (четири) месеца, считано от датата на издаване на Протокол образец 2.

 (2) Настоящият договор  влиза в  сила от датата на подписването му  и е валиден до крайния срок за изпълнение на проекта финансиран с Договор №35/3/3211361/11.08.2014 г. г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, сключен между Държавен фонд „Земеделие”, СНЦ „МИГ – Ардино” и СНЦ „НЧ „Прогрес -1956”.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА  СТРАНИТЕ

А/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 6. Възложителят се задължава:

1. Да осигури необходимите постъпки за осигиряване на финансиране за обектите по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.


2. Да уведомява Изпълнителя в 10-дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.


Чл. 7. Възложителят има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя.


Чл. 8. Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта в резултат, на който възникват:

1. Смърт или злополука на което и да е било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да е било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 


Чл. 9. Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни СМР, предмет на договора по чл.1, ал.1 като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

· Предложението и приложенията към него;

· Действащата нормативна уредба в Република България;

2. Да спазва стриктно изискванията на Наредбата за собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа, приета с Решение № 107/20 юли 2004 г. на Общински съвет – Ардино.

3. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и проекта.


4. Да предоставя на инвеститорския контрол и Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.
5. Да води и съхранява заповедна книга на обекта-прошнурована, преномерована и подписана по съответния начин, ако това е необходимо.


6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от инвеститорския контрол на обекта и приемателните комисии.


7. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

            8. През време на строителството да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваната част от тротоара. След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадката от своята механизация в 3-дневен срок след приключване работата на обекта.

9. Да осъществява предмета на Договора с инженерно – техническият екип предложени в Офертата. Оттегляне на ключов експерт се допуска само по сериозни здравословни причини, които не позволяват на експерта да продължи да работи по изпълнението на поръчката. Оттеглянето, замяната и привличането на ключови експерти и други експерти е допустимо само със съгласието на Възложителя.

Чл. 10. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска анекс към същия.


Чл. 11. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда. 

Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.


(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.


Чл. 13. Ако за целите на изпълнението на договора се налага Изпълнителят да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.
       VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
Чл. 14. (1) Гаранционните срокове се отразяват в протокол обр. 16 и са, както следва: 

· PVC профили със стъклопакет - 5 години.

· Бояджийски работи – 5  години.
· Хидроизолации – 3 години.
 (2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в 10-дневен срок след установяването им.

      (3) Изпълнителят (член от обединението) се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 15-дневен срок от получаването на писменото известие от Възложителя, като започне работа не по-късно от 3 дни след получаване на известието.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 15. Предаването и приемането на възложените видове работи, предмет на договора се извършва от инвеститорския контрол, определен от инвеститора. 


Чл. 16. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, както и да изпълнява всички нареждания на Възложителя по предмета на договора.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 


 Чл. 17. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие.

   
2. С писмено уведомление от Възложителя при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.


3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2)  Възложителят може да прекрати Договора едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 20 (двадесет) дни;

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя срок;

3. прекъсне работа без съгласието на Възложителя за повече от 5 (пет) дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на поканата;

4. системно не изпълнява свое задължение по Договора;

5. не допуска Възложителят да упражнява правата си или препятства контрола от страна на Консултанта и/или одитиращи органи;

6. не изпълнява указанията от оправомощените контролни органи от страна на строителния контрол и на финансовите изисквания на органите на финансиращата програма; 

7. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

8. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строежа;

9. изпълнява Работите с подизпълнител, който не е бил посочен в Офертата;

10.  не представя информация и данни при поискване от Възложителя, че е застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от Закона за устройство на територията;

11.  е променил състава на инженерно – техническият си екип, посочен в Офертата, за изпълнението на Работите и това не е одобрено от Възложителя;
(3)  Възложителят има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че ДФ „Земеделие” прекрати действието на Договор №35/3/3211361/11.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка  4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. 
ІХ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 


Чл. 18. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 19, ал. 1, т. 1, страните не си дължат неустойки.


Чл. 19.  При прекратяване на договора по реда на чл. 19, ал. 1, т. 2, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.


Чл. 20. При прекратяване на договора по чл. 19, ал. 1, т. 3 Възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на Изпълнителя.


Чл. 21. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя направените разходи за отстраняването им в четворен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.


Чл. 22. Всички щети нанесени от Възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на Изпълнителя.


Чл. 23. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, вследствие неправилна експлоатация.

X.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила Непреодолима сила.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, е длъжна в едноседмичен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(3)  Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 2.
ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.


Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.


Чл. 27. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, един за Изпълнителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Оферта на Изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                         
  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СНЦ „НЧ „ПРОГРЕС 1956”:


   „Хитбилдинг” ЕООД:

___________/Рушен Еюб/                                        _________________ /Георги Хитов/

