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ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

№37
Днес на 21.10.2014 година в гр. Ардино, на основание чл. 74, ал. 1  от ЗОП  и Решение №749/25.09.2014 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на щети по спортна зала "Юнак", отводняване и отпушване на дъждовна канализация на градският парк в гр. Ардино",  се сключи настоящият договор, между Община Ардино,  представлявана от РЕСМИ МЕХМЕД МУРАД – в качеството си на кмет на общината и Фатме Хаджисаид - главен счетоводител от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна ДЗЗД „Благоустройство Ардино”, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев” №47, ет. 2, офис 2, с Булстат: 176776363, представлявано от Метин Солак – управител,  наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строително-монтажни дейности по обект: "Възстановяване на щети по спортна зала "Юнак", отводняване и отпушване на дъждовна канализация на градският парк в гр. Ардино", съгласно предложена ценова оферта.

(2)   Приетите предложения (оферта) са неразделна част от този договор.


ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ И ЗАМЕНИ


Чл. 2. (1) По предложение на Изпълнителя и след писменото одобрение на Възложителя и Консултанта, и когато това е оправдано за изпълнението на Работите, се допуска замяната на определен вид работа от количествено-стойностната сметка с допълнителна друг вид работа, като:
1. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица по образец на Възложителя;

2. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще се извършва въз основа на посочените от Изпълнителя елементи на ценообразуване.

(2) Замените по ал. 1 не могат да водят до увеличение на Договорната цена и/или Недопустими отклонения от одобрените инвестиционни проекти.

ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1)  Договорената цена съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от Договора, е в размер на 388 031.17 лв. (триста осемдесет и осем хиляди тридесет и един лева, седемнадесет стотинки), без включен ДДС или 465 637,41 лв. (четиристотин шестдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и седем лева, четиридесет и една стотинки) с включен ДДС.


(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева.


(3) Плащанията по Договора ще се извършват от Възложителя, при условията, посочени в Договора, както следва:

1. Аванс, в размер на 50 % (петдесет процента) от Договорната цена, в размер на 194 015.59 лв. (сто деветдесет и четири хиляди петнадесет лева, петдесет и девет стотинки) без включен ДДС или 232 818,70 лв. (двеста тридесет и две хиляди осемстотин и осемнадесет лева, седемдесет стотинки) с включен ДДС. Авансът е платим в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена проформа фактура.

2. Окончателно плащане, в размер на останалите 50% (петдесет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) дни след приемането на обектите с Акт №15 в съответствие с изискванията на  ЗУТ и издаване на фактура от изпълнителя.
Изпълнените СМР над стойността на договорените в настоящия договор не се заплащат и остават за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 4. Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в Количествено-стойностните сметки в Офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

1. средна часова ставка за труд за работник – 5.85 лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд – 100 %;

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: 460.00 лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: 50 %; 

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: 8 %;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: 10 %.

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, включително приемане е 1 (един) месец и 9 (девет) дни, считано от датата на издаване на Протокол образец 2.

 (2) Настоящият договор  влиза в  сила от датата на подписването му  и е валиден до крайния срок за изпълнение на всички задължения на страните по договора.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА  СТРАНИТЕ

А/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 6. Възложителят се задължава:

1. Да осигури необходимите постъпки за осигиряване на финансиране за обекта;


2. Да уведомява Изпълнителя в 10-дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.


Чл. 7. Възложителят има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя.


Чл. 8. Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта в резултат, на който възникват:

1. Смърт или злополука на което и да е било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да е било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.


Б/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 


Чл. 9. Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни СМР, предмет на договора по чл.1, ал.1 като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

· Предложението и приложенията към него;

· Действащата нормативна уредба в Република България;

2. Да спазва стриктно изискванията на Наредбата за собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа, приета с Решение № 107/20 юли 2004 г. на Общински съвет – Ардино.

3. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и проекта.


4. Да предоставя на инвеститорския контрол и Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.
5. Да води и съхранява заповедна книга на обекта-прошнурована, преномерована и подписана по съответния начин, ако това е необходимо.


6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от инвеститорския контрол на обекта и приемателните комисии.


7. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

            8. През време на строителството да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваната част от тротоара. След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадката от своята механизация в 3-дневен срок след приключване работата на обекта.

9. Да осъществява предмета на Договора с инженерно – техническият екип предложени в Офертата. Оттегляне на ключов експерт се допуска само по сериозни здравословни причини, които не позволяват на експерта да продължи да работи по изпълнението на поръчката. Оттеглянето, замяната и привличането на ключови експерти и други експерти е допустимо само със съгласието на Възложителя.

Чл. 10. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска анекс към същия.


Чл. 11. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда. 

Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.


(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.


Чл. 13. Ако за целите на изпълнението на договора се налага Изпълнителят да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

       VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. (1) Гаранционните срокове се отразяват в протокол обр. 16 и са, както следва: 

· Всички конструктивни елементи - 5 години.

· Настилки - 5 години.
· Мрежи и съоръжения (канализация) – 5 години.
 (2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в 10-дневен срок след установяването им.

      (3) Изпълнителят (член от обединението) се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 15-дневен срок от получаването на писменото известие от Възложителя, като започне работа не по-късно от 3 дни след получаване на известието.

Чл. 15. (1) За изпълнение на задълженията по Договора Изпълнителят е представил Гаранция за изпълнение на договора в размер на 7 760.62 лв.(седем хиляди седемстотин и шестдесет  лева, шестдесет и две стотинки), под формата на [банкова гаранция или парична сума].
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава до 20 (двадесет) дни след одобряване на Окончателния доклад по договора и извършване на Окончателно плащане.
(3) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на Гаранцията за изпълнение на договора – при учредена в полза на Възложителя банкова гаранция, Изпълнителят предприема, за своя сметка, действия за нейното удължаване в срок, необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция, дори и без да е налице изрично писмено искане от Възложителя. 

(4) Изпълнителят представя документа за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция – при учредена в полза на Възложителя банкова гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока й на валидност. При непредставянето на този документ, след изтичането на 10-дневния срок, Възложителят има право да спре изпълнението на Договора до представянето на документ за валидна банкова гаранция. 

Чл. 16. (1)  Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора, като Възложителят има право да усвоява част или цялата Гаранция за изпълнение на договора в случай, но не само на възникнала отговорност на Изпълнителя по Договора за заплащане на неустойки и обзещетения, определени в Договора.

(2) Преди да пристъпи към усвояване на Гаранцията за изпълнение на договора, Възложителят уведомява Изпълнителя, посочвайки характера на неизпълнението, във връзка с което ще бъде предявена претенцията и дава срок да Изпълнителя за заплащане на дължимите суми. След изтичане на посочения срок, Възложителят пристъпва към усвояването на гаранцията.


VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 17. Предаването и приемането на възложените видове работи, предмет на договора се извършва от инвеститорския контрол, определен от инвеститора. 

Чл. 18. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, както и да изпълнява всички нареждания на Възложителя по предмета на договора.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 


 Чл. 19. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие.

   
2. С писмено уведомление от Възложителя при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.


3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2)  Възложителят може да прекрати Договора едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 20 (двадесет) дни;

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя срок;

3. прекъсне работа без съгласието на Възложителя за повече от 5 (пет) дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на поканата;

4. системно не изпълнява свое задължение по Договора;

5. не допуска Възложителят да упражнява правата си или препятства контрола от страна на Консултанта и/или одитиращи органи;

6. не изпълнява указанията от оправомощените контролни органи от страна на строителния контрол и на финансовите изисквания на органите на финансиращата програма; 

7. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

8. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строежа;

9. изпълнява Работите с подизпълнител, който не е бил посочен в Офертата;

10.  не представя информация и данни при поискване от Възложителя, че е застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от Закона за устройство на територията;

11.  е променил състава на инженерно – техническият си екип, посочен в Офертата, за изпълнението на Работите и това не е одобрено от Възложителя;
ІХ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 


Чл. 20. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 19, ал. 1, т. 1, страните не си дължат неустойки.


Чл. 21.  При прекратяване на договора по реда на чл. 19, ал. 1, т. 2, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.


Чл. 22. При прекратяване на договора по чл. 19, ал. 1, т. 3 Възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на Изпълнителя.


Чл. 23. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя направените разходи за отстраняването им в четворен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.


Чл. 24. Всички щети нанесени от Възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на Изпълнителя.


Чл. 25. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, вследствие неправилна експлоатация.

X.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 26. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила Непреодолима сила.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, е длъжна в едноседмичен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(3)  Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 2.
ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.


Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.


Чл. 29. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, един за Изпълнителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Оферта на Изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА:


   ДЗЗД „Благоустройство Ардино”:

___________/Ресми Мурад/                          _________________ /Метин Солак/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

___________/Фатме Хаджисаид/
Република България, област Кърджали  
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. +3651 4238;   факс +3651 4568
e-mail:   ardino@abv.bg
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