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УТВЪРДИЛ:
РЕСМИ МУРАД
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”
Ардино, 19.04.2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: 

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” 
1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

   
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

4. Технически спецификации за изпълнение на поръчката;
5. Проект на договор;

5. Образци: 
Образец №1 – Оферта за участие;
Образец №2 - Декларация, че участникът е запознат с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект;
Образец №3, 4, 5 и 6 - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;
Образец №7 - Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП;
Образец №8 - Декларация за участие/неучастие на подизпълнители;
Образец №9 - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв;
Образец №10 - Справка на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години;
Образец №11 – Справка – декларация за инженерно техническият екип; 

Образец №12 – Автобиография;
Образец №13 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Образец №14 – Списък на документите приложени в офертата;
Образец №15 – Ценова оферта;
Образец №16 – Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката;
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ГЛАВА ПЪРВА 
ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І
 ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Обект и предмет на поръчката
Обект на настоящата обществена поръчка е строителство.

Обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” обхваща: 
1. Рехабилитация на МП „ХРОМИЦА – ДОЛНО ПРАХОВО“ - част от общински път с KRZ 1008/111 - 8653, Кобиляне - Брезен/ - Богатино - Млечино - Горно Прахово - Долно Прахово;

2. Реконструкция и рехабилитация на МП „БЯЛ ИЗВОР – ЗАКА“;

3. Реконструкция и рехабилитация на МП „АРДИНО - МОРАВА”

Участъците за предварителен ремонт са съобразени с описаните дефекти на настилката и са предвидени необходимите мероприятия по възстановяване на настилката и отводняването. Изключени са участъците за локален ремонт и реконструкция.

В участъците, където се предвижда изцяло подмяна на пътната конструкция, се полагат следните пластове:

- Плътен асфалтобетон тип А - 4 cm

- Неплътен асфалтобетон - 4 cm

- Битумизиран трошен камък - 8 cm

- Несортиран трошен камък - 44 cm

Проектното решение по отношение на възстановяването на пътната настилка предвижда извършване на необходимите предварителни ремонтни работи по покритието и полагане на необходимите изравнителни и усилващи асфалтобетонови пластове.

Предвидени са участъци за локален ремонт с подмяна на конструкцията при нивелетни разлики по-големи от 20 см - разваляне на асфалтовите пластове и допълване с трошен камък и битумизирани пластове до проектно ниво или при отрицателни нивелетни разлики- подмяна на пътната конструкция. Участъците за локален ремонт са описани в подробната количествена сметка.

Пълният обхват на дейностите са посочени в работните проекти, които могат да бъдат разгледани всеки работен ден на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31, Общинска администрация Ардино, отдел „АБОбС”.
2. Обособени позиции

В процедурата не се предвиждат обособени позиции.

3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

4. Място на изпълнение на поръчката

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на общ. Ардино. 

5. Срок на изпълнение на поръчката

Минималният срок за цялостно изпълнение на дейностите по т. 1 е 12 месеца, а максималният срок е до 22 (двадесет и два) месеца от сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
6. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

7. Срок на валидност на офертите

7.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

7.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 

7.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок и при поискване от страна на възложителя – откаже да я удължи.

РАЗДЕЛ ІІ
 ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС. 
Максималната цена за изпълнение на дейностите е в размер на 5 638 540.00 лв. (пет милиона шестстотин тридесет и осем хиляди, петстотин и четиридесет лева) без ДДС.
В ценовата си оферта участниците посочват обща цена за изпълнение на дейностите, и единични цени за изпълнение на отделните дейности, съгласно приложените количествени сметки.

Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Ценовите оферти на участниците не следва да включват непредвидени разходи. В процеса на изпълнение на договора е възможно да възникнат допълнителни работи, които няма да се заплащат от възложителя и изпълнителят следва да се съобрази с този факт.
Цената за изпълнение на поръчката е обект на оценка от страна на комисията.

2. Схема на плащане

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно:

2.1. Авансово плащане в размер на 50 (петдесет) % от ценовата оферта на Изпълнителя, съгласно сключения договор, платимо в срок до 15 /петнадесет/ дни след сключване на договора. 

2.2. Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платимо в 30 дневен срок след приемането на обекта с Акт №15 съгласно ЗУТ и издаване на фактура от изпълнителя.

Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ И СТР. НАДЗОР). В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията. 
При окончателно плащане се приспада останалият изплатен аванс.
ГЛАВА ВТОРА
 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
РАЗДЕЛ І
 ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Общи изисквания

1.1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по прилагането му, и настоящата документация.

1.2. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности, за обекти трета категория и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението.

1.3. Участниците – български лица, следва да представят с офертата си копие от удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за втора група, трета категория строежи, ведно с талоните към тях. Когато участникът е обединение, изискването се отнася  поне за един от   съдружниците в обединението, като останалите участници трябва да имат регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. В случай на подизпълнител, същият трябва да има регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълнява.
1.4. Участниците – чуждестранни лица, представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите – втора група, трета категория строежи, ведно с талони към тях, преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, еквивалентен или по-висок на втора група, трета категория строежи съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи. 
2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)
2.1. В случай, че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

2.2. В случай, че участникът е обединение, изискването за наличие на застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, се отнася за всяко от лицата в обединението, подлежаща на задължително застраховане. 
2.3. В случай, че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономически и финансови възможности, и за технически възможности, се отнасят за обединението като цяло. 

2.4. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно. 

2.5. В случай, че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

· всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; 

· представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; 

· 
членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; 

· 
всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.
Документа за създаване на обединение се заверява нотариално, подписва се от лицата в обединението и в него задължително се посочва представляващият.
В документа за създаване на обединение задължително трябва да се определи лицето, при което ще се съхраняват документите по изпълнението на договора след цялостното приключване на проекта. В същият документ трябва да се посочи участникът от обединението, което ще отговаря за през целият предложен ганационен срок за възникнали дефекти. 

В случай, че обединението е създадено на един по-ранен етап и тази информация не се съдържа в споразумението за създаване на обединението, то в този случай участникът представя допълнително споразумение съдържащо горепосочената информация.

2.5. Лице, което участва като член на обединение, не може да представя самостоятелна оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че подаде самостоятелна оферта.
3. Специфични изисквания към подизпълнителите

3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел ІІ „Административни изисквания” от настоящата глава, се прилагат и за подизпълнителите.

3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

3.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

· е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №9;

· е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №9, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.
3.5. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

3.6. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се прилагат за подизпълнителите, както следва:

3.6.1. по отношение на икономическите и финансови възможности - в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника);

3.6.2. по отношение на изискванията за технически възможности – в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя.

РАЗДЕЛ ІІ
 АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Административни изисквания съгласно ЗОП

1.1. Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: 

· за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

· 
за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
· 
за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
· за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
· за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.
· да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
1.3. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.4. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.5. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.6. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
1.7. Дейността на участника – чуждестранно лице, да не е под разпореждане на съда.
1.8. Участникът да не е преустановил дейността си.
1.9. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1  от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
1.10. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.
1.11. Участникът:

1.11.1. да не е и да няма лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Ардино;
1.11.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2. Документи за доказване на изискванията по т. 1  
2.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации.

2.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци №3, 4, 5 и 6).

2.3. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
2.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

РАЗДЕЛ ІІІ
 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние 
1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да отговаря на посочените по-долу изисквания:
1.1.1. да има минимален документално доказан общ оборот за предходните три приключени финансови години, в размер не по-малък от 5 000 000  (пет милиона лева).

При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 5 000 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. 
1.1.2. да има минимален оборот от строителство общо за предходните три приключени финансови години от 4 500 000 лв. (четири милиона и петстотин  хиляди лева).

При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 4 500 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като видът на дейностите, от които следва да е реализиран е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят ще извършва, съгласно посоченото в офертата. 
В случай на участници-обединения, изискванията по т. 1.1.1. и 1.1.2. се отнася за общите показатели на обединението като цяло.

1.1.3. притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, за обекти трета категория. В случай на изтичане на срока на валидност на представената застраховка преди влизане в сила на решението на възложителя за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка, Възложителят си запазва правото да изисква допълнително документ, доказващ сключването на нова застраховка. 
В случай на участници-обединения, изискването по т. 1.1.3. се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане.

При наличие на подизпълнител, който ще извършва строителни дейности, изискването се отнася и за него.
1.1.4. Участникът трябва да докаже, че разполага с достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия в неусвоен размер най-малко на 2 500 000 лв. (два милиона и петстотин хиляди лева).

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за общите показатели на обединението като цяло.

При наличие на подизпълнител, изискването по настоящата точка не се прилага за него.

1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника.
1.2.1. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за обекти трета категория. 
1.2.2. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – подписани и подпечатани от участника на всяка страница.
1.2.3. За физическите лица - копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години или друг подходящ документ.
1.2.4. Справка за общия оборот и за оборота от строителство за всяка от последните три приключени финансови години.
1.2.5. Банкова референция или друг документ от обслужващата банка, че участникът разполага с достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия в неусвоен размер най-малко на 2 500 000 лв.  Издаденият от банката документ следва да е валиден към датата на откриване на процедурата.

2. Минимални изисквания за технически възможности

2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да: 

2.1.1. докаже опит при изпълнението през последните пет години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите договор/и за извършване на СМР, които включват заедно и/или поотделно изпълнението ня СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на пътища минимум 80 000 кв.м. Договорът/ите следва да е успешно изпълнен/и в посочения период, за което се представят съответните референции.

Изискването се прилага за обединението като цяло. 

При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 1 (eдин) договор, включващ дейностите, които е посочил, че ще извършва в поръчката. 

2.1.2. докаже, че разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: 

•Ръководител обект - квалификация строителен инженер, специалност „пътно строителство“ или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 5 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой. 

•Технически ръководител –  техническо правоспособно лице съгласно чл.163а от ЗУТ,  с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 3 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой. 

•Специалист – контрол на качеството - строителен инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 брой.

•Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно – минимум 1 брой. 
2.1.3. докаже наличието на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.

Изискването се прилага за обединението като цяло. 

Изискването не се прилага за подизпълнителите.

2.1.4. докаже наличието на собствена или наета механизация/оборудване от специализиран и общ характер, която следва да включва мининмум: 
•Комбиниран багер – 1 брой

•Валяк с общо тегло мин. 8 тн – 1 брой

•Автогрейдер – 1 брой

•Асфалтополагаща машина – 1 брой

•Товарен автомобил тип самосвал с товароносимост мин.18 тн – 2 броя

•Товарен автомобил тип бордови с товароносимост мин.18 тн – 2 броя
Изискването се прилага за обединението като цяло. 

Изискването се прилага за подизпълнителя в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от него.
2.1.4. е вписан в ЦПРС - втора група, трета категория строежи.
Когато участникът е обединение, изискването се отнася  поне за един от съдружниците в обединението, като останалите участници трябва да имат регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. 

Изискването се прилага и за подизпълнителите, в съответствие с дейностите, които ще извършват.

2.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника:

2.2.1. Справка на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години (Образец №11),  в т.ч. договор/и за извършване на СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на пътища минимум 80 000 кв.м., придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, издадени на съответния участник/член на обединение/подизпълнител. 
Препоръките следва да са за договорите описани в списъка и да съдържат цялата информация, релевантна за доказване на изискванията на настоящата документация, както следва:

· Възложител и изпълнител по договора;
· предмет на договора;
· стойност на договора;
· период на изпълнение на договора;
· дата на приключване на дейностите по договора;
· в обхвата на договора е включено извършване на СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на пътища минимум 80 000 кв.м.;
· данни за качество на изпълнението;

· да са подписани от възложителя и да имат изходящи номера;
В случай, че препоръките не съдържат някой от реквизитите, посочени по-горе, същите се приемат за нередовен документ и комисията изисква тяхното представяне, в съответствие с изискванията на настоящата документация. В случай, че участникът отново не представи препоръката, в съответствие с изискванията, участникът се отстранява от участие в процедурата.

В случай, че договорът е изпълняван в обединение и препоръката е издадена на обединението – изпълнител по договора, следва да се представи нотариално заверено копие от договора за разпределение на дейностите между членовете на обединението, от който категорично да е видно кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на обединение/подизпълнител в настоящата процедура.

2.2.2. Справка-декларация за строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Справката съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника, придружен от копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание за официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, конкретизирано от участника). Участниците може да предлагат в справката декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване и други строителни машини и техническо оборудване, така че да бъдат подсигурени всички дейности – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.

*Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
2.2.3. Валидни сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.

2.2.4. Копие от валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с талон към него, съгласно изискванията на настоящата документация.
2.2.5. Справка-декларация за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи специфичен опит. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които Република България има визов режим. Участниците може да предлагат в справката -декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката. 
2.3. В случай, че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.
2.4. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит 

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката ключови експерти и специалисти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, както следва:
2.4.1. Ръководител обект - квалификация стриотелен инженер, специалност „пътно строителство“ или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 5 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой. 

2.4.2. Технически ръководител –  технически правоспособно лице отговарящ на изискванията на  чл.163а от ЗУТ,  с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 3 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой. 

2.4.3. Специалист – контрол на качеството - строителен инженер,  притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 брой.

2.4.4. Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно – минимум 1 брой. 
2.5. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти:

2.5.1
Автобиография (Образец №12), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта. 
2.5.2.
Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност (ако има такива) – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност.

2.5.3. Копие от сертификат за преминат курс за координатор по безопасност и здраве  – по отношение на експерта „Координатор по безопасност и здраве” или еквивалент; 

2.5.4.
Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит, от които да е видна и позицията, на която е бил назначен експертът (съответно – ръководител на строеж/координатор по безопасност и здраве);
· Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни.
От официалните документи следва да е видно, че конкретният експерт е заемал съответната позиция.
2.6. Ако възложителят установи, че един и същи ключов експерт е включен в екипа на повече от един участник, всички тези участници ще бъдат отстранени от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

3. В случай, че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

Участниците нямат право да представят допълнителни документи, извън посочените от комисията в Протокол №1. В случай, че участникът представи допълнително документи, извън поисканите от комисията в протокол №1, същите не се вземат предвид от комисията при преценката относно съответствието с критериите за подбор.

4. В случай, че участникът не представи изискваните документи, в срока от 5 дни или от всички представени документи в офертата не може по категоричен и безспорен начин да се изведе и докаже цялата информация относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

1. Изисквания към съдържанието на техническата оферта

1.1. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на Техническите спецификации на настоящата документация за участие, по Образец №17.
1.2. В случай, че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата документация (в т.ч. техническите спецификации), участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя. 
1.3. Техническата оферта на участника следва да съдържа следните реквизити:

1.3.1. Работна програма, включваща най-малко описание на процеса на изпълнението на договора от страна на изпълнителя и вътрешния контрол, който той ще упражнява.
1.3.2. Линеен график за реализация на проекта с диаграма на работната ръка.
Графичната част на линейния график следва да е съобразена с технологията и организацията на изпълнение на проекта и от него да е видна последователността на работите. Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща отделна работа, се записва броят на работниците, които я изпълняват и продължителността на същата в  дни.  

1.3.3. Срок за изпълнение на поръчката.
Предложеният срок следва да е обвързан и доказан от предложения линеен график за изпълнение на дейностите. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не трябва да по-кратък от 12 месеца и да не надвишава 22 месеца, максималният срок за изпълнение, посочен в обявлението. Участници, предложили по-кратък или по-дълъг срок за изпълнение, се отстраняват от участие в процедурата. 
1.3.4. Посочване на гаранционните срокове, съгласно действащото законодателство.
Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство, както следва:
Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Предложеният гаранционен срок следва да е реалистичен и доказуем, като за такъв се приема не повече от двукратната стойност на минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
В случай, че се констатира предложен под установения минимум или нереалистичен предложен срок по този показател, офертата на участника се предлага за отстраняване.

1.4. Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение. 

1.5. На етап преглед на Техническа оферта, комисията не разполага със законова възможност да изисква допълнителни документи, като може единствено да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните технически оферти, при условие че същите не водят до промяна на техническото предложение на участниците.

2. Изисквания към съдържанието и представянето на ценовата оферта

2.1. Участникът трябва да посочи в ценовата си оферта единичните и общи цени за изпълнение на дейностите, посочени в Техническите спецификации и количествените сметки. 
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с и максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет, който е в размер до 5 638 540.00 лв. (пет милиона шестстотин тридесет и осем хиляди, петстотин и четиридесет лева) без ДДС.
2.2. Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на техническите спецификации и количествените сметки приложени в документацията се отстранява от участие в процедурата.

2.3. Участникът следва да представи показателите, които формират единичните цени:

2.3.1. средна часова ставка за труд за работник – [..............] лева/час;

2.3.2. допълнителни разходи върху разходите за труд – [..............];

2.3.3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [..............] лв./мс.;

2.3.4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..............]%; 

2.3.5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [..............]%;

2.3.6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [..............]%.

2.4. Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

2.5. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.
2.6. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. 
2.7. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. 

2.8. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците. 

2.10. Всяко разяснение, което води до промяна в предложената крайна обща цена за изпълнение на поръчката (независимо дали в резултат на грешка или по друга причина) се приема като изменение на ценовото предложение на участника.

РАЗДЕЛ V
 ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за участие в процедурата
1.1. Условия и размер на гаранцията за участие

1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 50 000 (петдесет хиляди лева). Сумата представлява под 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.
1.1.2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 

1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180  дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.

1.1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG94DEMI 92403300055557, BIC: DEMIBGSF при ТБ „Д” АД - офис Ардино;
1.1.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”.
1.1.6. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

а)  не е представил документ за внесена гаранция за участие или;

б) 
е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на възложителя, или; 

в) 
e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:

· е безусловна и неотменима или;

· е в полза на Възложителя, или;

· е със срок на валидност 180 или повече дни от датата на представяне на офертата, или

· е за настоящата обществена поръчка.

1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие 

1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

1.2.2. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Гаранция за изпълнение на договора
2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 

2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора.

2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди участникът определен за изпълнител да представи гаранция за изпълнение. 

2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея  изрично трябва да е записано, че:

· е безусловна и неотменима;

· е в полза на Възложителя;

· е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора; има възможност за нейното усвояване на части.
2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора.

2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

2.2.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. 
2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ VІ
 ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

1.2. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително   обявените условия на възложителя, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП, в т.ч.:
1.2.1. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в откритата процедура, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания; 

1.2.2. който не е закупил настоящата документация и/или не е представил гаранция за участие в откритата процедура; 

1.2.3. който не е заверил по надлежния ред представените в офертата документи;

1.2.5. за когото е налице някое друго обстоятелство, изрично посочено на друго място в настоящата документация като основание за отстраняване.

1.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
1.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ГЛАВА ТРЕТА
 ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ І
 ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Условия за получаване на документацията за участие 

1.1. Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да направят това от гл. юрисконсулт при ОбА – Ардино от  08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден. Документацията може да се закупи до 20.05.2013 г. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно: гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31, в стаята на гл. юрисконсулт при ОбА – Ардино от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден. 

Пълен достъп до настоящата документация, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й, е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Ардино -   www.ardino.bg.
1.2.  Цена на документацията за участие  

Цената на документацията е 12 лв. /дванадесет лева/. 
1.3.  Начин на плащане на документацията за участие 

Сумата следва да бъде внесена в касата на общината или по следната банкова сметка на общината: IBAN: BG 91 DEMI 92408400055554, код за вид плащане: 447000, BIC код DEMI BGSF при ТБ „Д” АД - клон Ардино.  
1.4. Документация за участие се предоставя след представяне на съответен валиден документ, че документацията е заплатена и попълване на административни данни с фирмата, телефон, факс, e mail, необходими за изпращане на отговори в случай на постъпили въпроси.  
РАЗДЕЛ ІІ
 ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и формулярите, обявени от възложителя.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.
1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

2. Разяснения по документацията за участие
2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.

2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. 

РАЗДЕЛ ІІІ
 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

1. Конфиденциална информация

Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, която представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски тайни.

2. Допълване и оттегляне на офертата

2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...........”.
2.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
2.5. Участник, който е представил повече от една оферта се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

РАЗДЕЛ ІV
 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ
1. Офертата, поставена в непрозрачен плик  се състои от три части:

1.1. ПЛИК №1 – „Документи за подбор";
1.2. ПЛИК №2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";

1.3. ПЛИК №3 – „Предлагана цена”.

2. Съдържание на ПЛИК №1:

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец №14.
2.1.1. Списъкът се подписва от представляващия участника (или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или допълнителното споразумение.
2.2. Оферта за участие – попълва се Образец №1.
2.2.1. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: 

· имената на подизпълнителите и 

· процентът от общата стойност на поръчката и конкретните дейности от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от всеки подизпълнител.

2.2.2. Офертата се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или допълнителното споразумение.
2.3. Декларация, че участникът е запознат с мястото на изпълнението, условията на откритата процедура и с инвестиционния проект – попълва се Образец №2.
2.3.1. Документът се представя от участника и се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

2.4. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице.
2.4.1. Документът се представя от участника, от всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника.

2.4.2. Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.

2.4.3. Документът за регистрация на участника/документът за самоличност на чуждестранните лица следва бъдат представени в официален превод на български език.

2.4.4. Чуждестранните лица представят документ за регистрация, съобразно националното си законодателство. 

Документът по т. 2.4.4. не се приема за „еквивалентен” и участникът се отстранява от участие, ако не удостоверява по безспорен начин всяко едно от следните обстоятелства:

· системата на управление и представителство на участника; 

· имената на физическите лица, представляващи участника;
· имената на физическите лица – членове на управителните органи на участника; 

· имената на физическите лица – членове на контролните органи на участника (ако има такива);

· датата, към която удостоверените обстоятелства са били в сила, като датата следва да е не по-рано от два месеца преди подаването на офертата за участие. 
Обстоятелствата по т. 2.4.4., които следва да бъдат удостоверени, могат да се доказват и с повече от един документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган на държавата, в която е установен участникът. Компетентността на органа да издаде съответния документ се установява с официален превод на приложимите текстове от нормативните разпоредби на националното законодателство на участника.

2.5. Документ за закупена документация за участие.
2.5.1. Документът следва да е издаден на името на участника или на поне един от членовете на обединението.

2.6. Документ за внесена гаранция за участие или банкова гаранция за участие, отговаряща на изискванията на настоящата документация.
2.6.1. Документът следва да е издаден на името на участника/обединението или на един от съдружниците на обединението.

2.6.2. Представя се оригиналът на банковата гаранция или документа за внесената гаранция. 
2.7. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълват се Образци №3, 4, 5 и 6.
2.7.1. Декларациите се представят лично от всяко от лицата, посочени в забележките на съответния образец. 

2.7.2. Документите се представят по отношение на участника, всеки един от участниците в обединението и подизпълнителя/ите.

2.8. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка с нотариална заверка на подписите и съдържанието, в което се посочва представляващият;  Ако представляващият  не е посочен в споразумението, той трябва да се посочи в друг документ приложен към споразумението. 

2.8.1. Документът следва да съдържа всички клаузи, съгласно изискванията на настоящата документация. В документа задължително трябва да е посочен представляващият.
2.9. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец №8.
2.9.1. Документът се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

2.10. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец №9 от всеки от подизпълнителите.
2.10.1. Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

2.11. Доказателства за икономическото и финансово състояние:
2.11.1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – подписани и подпечатани от участника на всяка страница.

2.11.1.1. Документът се представя от участника и от подизпълнителя/ите на участника. Когато участникът е обединение документът са представя от лицата в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2.11.1.2. Участници – физически лица представят копия от годишните данъчни декларации, за последните три години.

2.11.2. Информация за общия оборот и за оборота от строителство, за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
2.11.2.1. Документът се представя от участника и от подизпълнителя/ите на участника. Когато участникът е обединение документът са представя от лицата в обеденението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2.11.3. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за обекти  трета категория. 

2.11.3.1. Документът се представя от участника, от всяко лице, включено в обединението, подлежащи на задължително застраховане.

2.11.3.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, в случай че ще извършват строителни дейности.
2.11.3.3. В случай на член на обединението/подизпълнител, който няма да извършва строителни дейности и дейността му не подлежи на задължително застраховане, се представя декларация в този смисъл, от съответния член на обединението/подизпълнител.

2.12.4. Банкова референция или друг документ от обслужващата банка, че участникът разполага с достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия в неусвоен размер най-малко на 2 500 000 лв. Издаденият от банката документ следва да е валиден към датата на откриване на процедурата.

2.12.4.1. Документът се представя от участника или от едно от лицата, включени в обединението.
2.13. Доказателства за технически възможности:
2.13.1. Справка за договорите за строителство, изпълнени през последните пет години (Образец №10),  придружени от препоръки за добро изпълнение, издадени на съответния участник/член на обединение/подизпълнител, в съответствие с изискванията на настоящата документация. 
2.13.1.1. Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение документът са представя от лицата в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2.13.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с изискването подизпълнителят да докаже опит в изпълнението на дейности, които ще извършва.

2.13.2. Справка - декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка и на техническото оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи;

2.13.2.1. Документът се представя от участника и от подизпълнителя/ите на участника. Когато участникът е обединение документът са представя от лицата в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2.13.3. Сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.

2.13.3.1. Документите се представят от участника. Когато участникът е обединение документите се представят от лицата в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2.13.3.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника (ако разполагат с такъв).
2.14.4. Копие от Удостоверения за вписване в ЦПРС, ведно с талони към тях, за втора група, трета категория.

2.14.4.1. Документът се представя от участника/съдружник в обединението – по отношение на български юридически лица.
2.14.4.2. Документът се представя и от подизпълнителите, в зависимост от дейностите, които ще извършват – по отношение на български юридически лица.
2.14.5. Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи специфичен опит.  (Образец №11).
2.14.5.1. Документът се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

2.15. Доказателства за професионална квалификация и опита на ключовите експерти:

2.15.1.
Автобиография (Образец №12), съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта.

2.15.2. Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност (ако има такива) – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност.

2.15.3. Копие от сертификат за преминат курс за координатор по безопасност и здраве  – по отношение на експерта „Координатор по безопасност и здраве”; 

2.15.4. Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит, от които да е видна и позицията, на която е бил назначен експертът (съответно – ръководител на строеж/координатор по безопасност и здраве);

2.16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец №7).
2.16.1. Декларацията си попълва от участника/ всеки съдружник в обединението и от подизпълнителя.

2.16.2. Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице. 

2.17. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец №13).
2.17.1. Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице. 

2.18. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
2.19.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.
3. Съдържание на Плик №2:

3.1. ПЛИК №2 съдържа техническата оферта, изготвена по Образец №16, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към Ценовата и Техническата оферта”, т. 1 „Изисквания към Техническата оферта” на настоящата документация.
3.1.1. Техническата оферта се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. 
4. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”

4.1. ПЛИК №3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по Образец №15, съгласно изискванията на Глава втора „Условия за участие”, Раздел ІV „Изисквания към Ценовата и Техническата оферта”, т. 2 „Изисквания към Ценовата оферта” на настоящата документация.
4.1.1. Ценовата оферта се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VІ
 ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Запечатване и маркиране 
1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни Пликове пликове №1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК №1 „Документи за подбор", ПЛИК №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК №3 – „Предлагана цена”.
1.2. Всеки плик съдържа един оригинал и едно копие на съответните документи, съдържащи се в съответния плик. 

1.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се изписва:

Община Ардино 
Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълненител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”.

1.4. В долния ляв ъгъл на плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.
1.5. Не се приемат пликове, които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

2. Място и срок на подаване на офертите
2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти в деловодството на Община Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31, до 12:00 часа на 30.05.2013 г., включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като се предвижда да се спази крайния срок за получаване в общината.
2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
 КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ І

 КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. 
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
	Показател – П

(наименование)
	Максимално възможен бр. точки
	Относителна тежест в КО

	1. Срок за изпълнение – П1
	100
	10 %

	2. Техническо предложение –П2
	100
	40 %

	3. Ценово предложение – П3
	100
	50 %


Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 % 
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 
ВАЖНО! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 6 (шест) месеца като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта, а именно 22 (двадесет и два) месеца. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.
2.  Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:

П2 = А + Б,  Където:

	№
	Подпоказател
	Макс. бр. точки

	А.
	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	60

	Б.
	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
	40

	ОБЩО:
	100


Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва: 

	ПОдПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	Макс. брой точки 60

	Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката , отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.

По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. 
	

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

· „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

· „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

· „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение.От описанието е видно , че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; 

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	60 точки



	
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по- общо и окрупнено;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най – подходящата такава за неговото изпълнение. 

- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.
	30 точки



	
	В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като  в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най – подходящата такава за неговото изпълнение. 

- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.

- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	1  точка. 



	Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.
	Макс. брой точки 40

	Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативната програма, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.
7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:


	

	Фактори, влияещи на оценката:

Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

· „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

· „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

· „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“
	В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
	40 точки.

	
	В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
	20 точки.



	
	В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
	1точка. 




3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 
П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.
Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

Преди извършване на финансовата оценка, финансовите предложения се проверяват, за  да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

· при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

· ако е допусната аритметична грешка при пресмятането / изчисленията от участника, Комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума;

· Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допуснатата грешка и иска той да потвърди коригираната сума; 

· Участникът:

· приема корекциите и продължава участието си в процедурата ;

· не е съгласен с корекциите на Комисията и докаже, че Комисията не е изчислила вярно сумата, Комисията приема сумата посочена от участника и той продължава по – нататъшното си участие в процедурата;

· не е съгласен с корекциите на Комисията, но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна и изчисленията на Комисията се окажат верни, той отпада от по – нататъшно участие в процедурата ако не приеме корекциите.
5. Процедура при еднакви предложения

5.1. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

5.2. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че и по този начин не може да се определи изпълнител комисията провежда публично жребий за избор на изпълнител между класираните на първо място оферти.

ГЛАВА ПЕТА
 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 
ОБЖАЛВАНЕ
РАЗДЕЛ І
 РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Назначаване на комисията

1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им. 
1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 от ЗОП.
2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)
2.1. Постъпилите оферти се отварят на 30.05.2013 г. в 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ардино, на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
2.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството на Общинска администрация Ардино.
2.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

2.4. Комисията отваря плик №2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници. 
2.5. Комисията отваря плик №1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка на документите съдържащи се в офертата.

2.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от заседанието на комисията.

3. Публичност 

3.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
3.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично нотариално заверено пълномощно). 

3.3. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

4. Последователност на действията на комисията
4.1. Комисията разглежда документите в Плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
4.2. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок  5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

4.3. Участникът няма право да представя други документи, освен липстващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола. В случай, че участникът представи допълнителни документи, извън посочените в протокола, същите не се вземат предвид от комисията при прегледа на офертата за съответствие с критериите за подбор.
4.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор. 

4.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите в Плик №1, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.8 Комисията разглежда „Техническата оферта“ по Образец №19, с всички необходими приложения към нея, съгласно настоящата документация.

4.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик №2, без да се допуска промяна на техническото предложение на участниците.
4.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите в Плик №2, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.11. Комисията извършва оценка по показателите П1 и П2 съгласно Методиката за оценка и отразява резултатите от извършената оценка в протокол, подписан от членовете на комисията.

4.12. Комисията обявява датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения на официалната интернет страница на Възложителя:  www.ardino.bg. На заседанието имат право да присъстват участниците или упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

4.13. Преди отварянето на Плик №3 комисията обявява резултатите от оценката по показателите П1 и П2. 

4.14. Комисията отваря Плик №3 – „Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения ден и час и обявява публично предложените цени.

4.15. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и/или в настоящата документация, по отношение на документите в Плик №3, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура.
5. Значително по-благоприятно предложение
5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение, с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

5.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това. 
5.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

· оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

· 
предложеното техническо решение;

· 
наличието на изключително благоприятни условия за участника;

· 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

· 
получаване на държавна помощ.

5.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен. 

6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите

6.1. Комисията преглежда ценовите оферти на участниците за наличие на аритметични грешки. 
6.2. Комисията извършва окончателна оценка на допуснатите до този етап оферти, по формулата, посочена в методиката за оценка.

6.3. В случай, че е необходимо тегленето на публичен жребий, комисията уведомява всички участници за деня и часа на провеждането на жребий за избор на изпълнителя. При провеждането на жребия имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

6.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със съдържание, определено в чл. 72 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация. 

6.5. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията, обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на първо място за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените участници и оферти и мотивите за това.

6.6. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.

6.7. При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури копие или достъп до протокола, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

РАЗДЕЛ ІІ

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Срокове за сключване на договор 

1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник. 

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.3. 14-дневният срок може да не бъде спазен единствено при условие, че определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

1.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения в откритата процудера.

2. Условия за сключване на договора

2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от членовете на обединението.
2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

· не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, или;

· не представи определената гаранция за изпълнение на договора, или;
· не представи удосотверение за вписване в ЦПРС, съгласно изискванията на настоящата документация (за изпълнители – чуждестранни лица). 
3. Съдържание на договора
3.1. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

ТОМ ІІІ 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
            I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

В проекта: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” са предвидени  реконструкция и рехабилитация на три местни пътища:

1. Местен път Хромица – Долно Прахово;

2. Местен път Ардино – кв. Морава;
3. Местен път Бял извор – Зака; 
Реконструкция и рехабилитация на МП „ХРОМИЦА – ДОЛНО ПРАХОВО“ - част от общински път с KRZ 1008/111 - 8653, Кобиляне - Брезен/ - Богатино - Млечино - Горно Прахово - Долно Прахово с обща дължина 14.460 км.
Реконструкция и рехабилитация на МП „БЯЛ ИЗВОР – ЗАКА“ с  обща дължина 3.418 км.
Реконструкция и рехабилитация на МП „АРДИНО - МОРАВА” с обща дължина 0.8 км.
Участъците за предварителен ремонт са съобразени с описаните дефекти на настилката и са предвидени необходимите мероприятия по възстановяване на настилката и отводняването. Изключени са участъците за локален ремонт и реконструкция.

В участъците, където се предвижда изцяло подмяна на пътната конструкция, се полагат следните пластове:

- Плътен асфалтобетон тип А - 4 cm

- Неплътен асфалтобетон - 4 cm

- Битумизиран трошен камък - 8 cm

- Несортиран трошен камък - 44 cm

Проектното решение по отношение на възстановяването на пътната настилка предвижда извършване на необходимите предварителни ремонтни работи по покритието и полагане на необходимите изравнителни и усилващи асфалтобетонови пластове.

Предвидени са участъци за локален ремонт с подмяна на конструкцията при нивелетни разлики по-големи от 20 см - разваляне на асфалтовите пластове и допълване с трошен камък и битумизирани пластове до проектно ниво или при отрицателни нивелетни разлики- подмяна на пътната конструкция. Участъците за локален ремонт са описани в подробната количествена сметка.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи

· Строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя. 

Изпълнението на строително-монтажните работи следва да се придружава от всички необходими актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Закона за устройство на територията.

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

2.  Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения.

  2.1. Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:


2.1.1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни; 

   2.1.2. Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 2.1.1;
2.1.3. В случай, че технически спецификации по т. 2.1.1. и 2.1.2. не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

2.2. Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:  

 
2.2.1. Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;


2.2.2. Български стандарти или еквивалентни;


2.2.3. При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 2.2.1. и т. 2.2.2., се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

2.3. Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

2.4. Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.

2.5. Материалите следва да се съхраняват  и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

2.5. За всички посочени стандарти се прилагат  съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт  има  последващо  по-ново издание,  същото  е валидно.

2.6. При  изпълнение, документиране  и приемане  на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички  изисквания  на българската нормативна уредба.
3. Нормативни актове

3.1. Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

3.2. При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове:

1. Закон за устройство на територията;

2. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;  

3. Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;  

4. Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;  

5. Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;  

6. Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

7. Наредба №Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна  безопасност при експлоатация на обектите; 

8. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

9. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

10. Закон за камарата на строителите.

11. Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
12. Закон за признаване на профeсионални квалификации.

13. Наредба №Із-489 от 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

14. Наредба №Із-1697 от 2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.

15. Наредба №Із-2101 от 2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

16. Закон за здравето.

17. Закон за опазване на околната среда.

18. Закон за защита от шума в околната среда.

19. Наредба №2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

20. Наредба №12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

21. Наредба №7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

22. Наредба №3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

23. Закон за техническите изисквания към продуктите.

24. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

25. Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

26. Наредба №5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

27. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

28. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

29. Закон за националната стандартизация.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в областта на строителството.

4. Проби и изпитвания

   Изпитванията трябва да се извършват от лицензирани /акредитирани/ лаборатории, предварително одобрени от Възложителя.

   Представителят на Възложителя може да изисква да се направят допълнителни изпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати.

   Представителят на Възложителя може да изисква допълнителни изпитвания за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.

  5. Достъп за  проверка на изпълнението на строителните работи

  Изпълнителят трябва да осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, Независимия строителен надзор, Проектантите, Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори за извършване на проверки на обекта и по водената документация.
6. Изисквания за опазване на околната среда:

1) Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се намали праха, както и количеството на отпадъците. 

2) Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.

3) Да се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като се извършва придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пиковите часове, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от  превозните средства.

4) Трябва да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването, във връзка с предотвратяване на вредни влияния върху околната среда.
5) След завършване на строителните работи се почистват всички строителни отпадъци и временни предупреждаващи табели съгласно Закона за управление на отпадъците.
7. Здравословни и безопасни условия на труд. 

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

· организация на строителната площадка;

· състояние на временното електрическо захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

· мерки по ЗБУТ за извършване на СРР в условията на действащо  учреждение - Общинска администрация - Ардино,  касаещи ограниченията и условията по ЗБУТ.

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на министерството на труда и социалната политика и министерство на здравеопазването.

Задължително е Изпълнителят да изисква от работниците автентични медицински свидетелства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците.
До строителната площадка да бъдат допускани ограничен брой работници и служители на фирмата, по предварително изготвен и одобрен списък.

8. Организация на работа.

Заедно с офертата да се подготви и предаде: Календарен план - график за изпълнение на строително-монтажните работи. Организацията на работа трябва да бъде такава, че да позволява извършване на дейностите качествено и в срок.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 22 (двадесет и два) месеца, считано от датата на сключване на договора.
III. Предвидени СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
 ОБЕКТ:  Реконструкция и рехабилитация на МП „Хромица – Долно Прахово” 
1. Изпълнението на строителството да се извърши съгласно инвестиционните проекти, като за меродавни да се считат заложените дейности в количествените сметки. 
Предвижда се реконструкция и рехабилитация на МП „ХРОМИЦА – ДОЛНО ПРАХОВО“ - част от общински път с KRZ 1008/111 - 8653, Кобиляне - Брезен/ - Богатино - Млечино - Горно Прахово - Долно Прахово – участък от км 0+000 до км 14+460.06 (извън населените места) и участък от км 0+000 до км 14+460.06 (в обхвата на населените места). 
Участъците за предварителен ремонт са съобразени с описаните дефекти на настилката и са предвидени необходимите мероприятия по възстановяване на настилката и отводняването. Изключени са участъците за локален ремонт и реконструкция.
В участъците, където се предвижда изцяло подмяна на пътната конструкция, се полагат следните пластове:

- Плътен асфалтобетон тип А - 4 cm

- Неплътен асфалтобетон - 4 cm

- Битумизиран трошен камък - 8 cm

- Несортиран трошен камък - 44 cm
За осигуряване на оптимално отводняване на настилката е необходимо профилиране на съществуващият необлицован окоп. За предпазване на високите над 3 м насипи от изравяне, отводняването им се извършва с бордюри 8/16 см при вътрешния ръб на настилката (в хоризонтални криви) или в двата ръба (в прави участъци) и бетонови каскадни отводнителни улеи. Селскостопанските пътища, които пресичат съществуващите или новоизградените окопи се отводняват с тръбни водостоци по детейл, приложен в проектите.
За всички зауствания се предвижда нова асфалтова настилка от плътен асфалтобетон, а за пътищата без настилка  и основа от несортиран трошен камък. Предвижда се за асфалтираните улици заустването да бъде на 20 м, на черните пътища – на 20 м. 
Другите дейности са посочени в работните проекти и КС.

Всички промени и замени да се извършват само след писмено одобрение от страна на Възложителя. 
ОБЕКТ:  Реконструкция и рехабилитация на МП „Бял извор – Зака”

2. Изпълнението на строителството да се извърши съгласно инвестиционните проекти, като за меродавни да се считат заложените дейности в количествените сметки. 
Предвижда се реконструкция и рехабилитация на МП „Бял извор – Зака” участък от км 0+000 до км 3+418.
Ширината на участъка на открит път е 3.50 м. Ширината на банкетите  е 0.50 м. Габаритът е 4.50 м. Пътят е двулентов.

Ще бъдат оформени и профилирани банкети на ниво от 10 см до 15 см от ръба на съществуващата настилка и възствановяване с уплътнен трошен камък с подбрана зърнометрия. 

Прилежащи към участъка са и няколко селскостопански пътища и неасфалтирани отклонения към различни обекти и махали.

Участъците с по-големи отрицателни нивелентни разлики са третирани като локални ремонти с пълна реконструкция на настилката. 

Отводняването на пътното тяло ще бъде повърхностно. Предвижда се изграждане на тръбни водостоци ф 800.

Другите дейности са посочени в работните проекти и КС.

Всички промени и замени да се извършват само след писмено одобрение от страна на Възложителя. 
ОБЕКТ:  Реконструкция и рехабилитация на МП „Ардино – кв. Морава”

3. Изпълнението на строителството да се извърши съгласно инвестиционните проекти, като за меродавни да се считат заложените дейности в количествените сметки. 
Предвижда се реконструкция и рехабилитация на МП „ АРДИНО - МОРАВА”  участък от 0+000 до км 0+800.
Обекта е трета категория съгласно чл. 137, т.3, б. „а” от ЗУТ.

Целта на проекта е подобряване параметрите на пътя, транспортно – експлоатационните качества, с оглед оптимизиране условията, удобството и безопасността на движение на транспортните потоци, добро отводняване на пътя и пътното платно. 

Ще бъдат оформени и профилирани банкети на ниво от 10 см до 15 см от ръба на съществуващата настилка и възствановяване с уплътнен трошен камък с подбрана зърнометрия. Предвижда се изграждане на 25,00 м. подпорна стена. Отводняването на пътното тяло ще бъде повърхностно. 

Другите дейности са посочени в работните проекти и КС.

Всички промени и замени да се извършват само след писмено одобрение от страна на Възложителя. 
            2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.


2. 1. Механизация и оборудване.
Участникът в процедурата трябва да докаже, че разполага с минимално необходимата строителна механизация, както следва:

•Комбиниран багер – 1 брой

•Валяк с общо тегло мин. 8 тн – 1 брой

•Автогрейдер – 1 брой

•Асфалтополагаща машина – 1 брой

•Товарен автомобил тип самосвал с товароносимост мин.18тн – 2 броя

•Товарен автомобил тип бордови с товароносимост мин.18тн – 2 броя
 2. 2. Ключови експерти и специалисти.



Участникът трябва да докаже професионалния и технически капацитет на  ръководния технически персонал, предлаган за изпълнение на договора с професионални автобиографии на ключовия персонал, както следва:
1. Ръководител обект - квалификация стр.инженер, спец.„пътно строителство“ или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка - минимум 5 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата обществена поръчка. 
2. Технически ръководител –  техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ,  с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 3 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата общ.поръчка. 

3. Специалист – контрол на качеството - строителен инженер,  притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години.


4. Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно. 
Всички разходи за съдействие и поддържащ персонал се считат за включени в общата цена на Изпълнителя.

3. Други изисквания.
Изпълнителят на обществената поръчка трябва да отговаря на изискванията от Глава десета от Закона за устройство на територията.

Изпълнителя трябва да е сертифициран по ISO 9001:2008, по ISO 14001:2005 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях, валидни към датата на подаване на офертата

Участникът следва да притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съответстващо на категорията и групата на строежа или по - високи, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи. 

Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/2003 г. на МРРБ.

Всички разходи за цялостно наблюдение, необходимо осветление и охрана на обекта до въвеждането му  експлоатация, са за сметка на Изпълнителя. 

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

№ .............
Днес на ..............2013 година в гр. Ардино, на основание чл. 74, ал. 1  от ЗОП  и Решение №......../...........2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”,  се сключи настоящият договор, между Община Ардино,  представлявана от РЕСМИ МЕХМЕД МУРАД – в качеството си на кмет на общината и .....................- главен счетоводител от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна................................, със седалище и адрес на управление:..................................., с ЕИК: .................., представлявано от .............................. – управител,  наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строително-монтажни дейности (СМР) по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”, съгласно предложена ценова оферта.

(2)   Приетите предложения (оферта) са неразделна част от този договор.


ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ И ЗАМЕНИ


Чл. 2. (1) По предложение на Изпълнителя и след писменото одобрение на Възложителя и Консултанта, и когато това е оправдано за изпълнението на Работите, и при спазване на изискванията на мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, се допуска замяната на определен вид работа от количествено-стойностната сметка с допълнителна друг вид работа, като:
1. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица по образец на Възложителя;

2. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще се извършва въз основа на посочените от Изпълнителя елементи на ценообразуване.

(2) Замените по ал. 1 не могат да водят до увеличение на Договорната цена и/или Недопустими отклонения от одобрените инвестиционни проекти.

ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1)  Договорената цена съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от Договора, е в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС.


(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева.


(3) Плащанията по Договора ще се извършват от Възложителя, при условията, посочени в Договора, както следва:

1. Аванс, в размер на 50 % (петдесет процента) от Договорната цена, в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС.
Авансът е платим в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена проформа фактура.

2. Окончателно плащане, в размер на останалите 50% (петдесет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) дни след приемането на обектите с Акт №15 в съответствие с изискванията на  ЗУТ и издаване на фактура от изпълнителя.
Изпълнените СМР над стойността на договорените в настоящия договор не се заплащат и остават за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 4. Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в Количествено-стойностните сметки в Офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

1. средна часова ставка за труд за работник – [съгласно Офертата на избрания изпълнител] лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд [съгласно Офертата на избрания изпълнител];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [съгласно Офертата на избрания изпълнител] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%; 

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%.

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, включително приемане е  [цифром] ([словом]) месеци, считано от датата на издаване на Протокол образец 2.

 (2) Настоящият договор  влиза в  сила от датата на подписването му  и е валиден до крайния срок за изпълнение на проекта финансиран с Договор №09/321/01148/19.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ардино.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА  СТРАНИТЕ

А/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 6. Възложителят се задължава:

1. Да осигури необходимите постъпки за осигиряване на финансиране за обектите по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.


2. Да уведомява Изпълнителя в 10-дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.


Чл. 7. Възложителят има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя.


Чл. 8. Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта в резултат, на който възникват:

1. Смърт или злополука на което и да е било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да е било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.


Б/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 


Чл. 9. Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни СМР, предмет на договора по чл.1, ал.1 като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

· Предложението и приложенията към него;

· Действащата нормативна уредба в Република България;

2. Да спазва стриктно изискванията на Наредбата за собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа, приета с Решение № 107/20 юли 2004 г. на Общински съвет – Ардино.

3. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и проекта.


4. Да предоставя на инвеститорския контрол и Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.

5. Да води и съхранява заповедна книга на обекта-прошнурована, преномерована и подписана по съответния начин, ако това е необходимо.


6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от инвеститорския контрол на обекта и приемателните комисии.


7. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

            8. През време на строителството да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваната част от тротоара. След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадката от своята механизация в 3-дневен срок след приключване работата на обекта.

9. Да осъществява предмета на Договора с инженерно – техническият екип предложени в Офертата. Оттегляне на ключов експерт се допуска само по сериозни здравословни причини, които не позволяват на експерта да продължи да работи по изпълнението на поръчката. Оттеглянето, замяната и привличането на ключови експерти и други експерти е допустимо само със съгласието на Възложителя.

Чл. 10. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска анекс към същия.


Чл. 11. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда. 

Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.


(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.


Чл. 13. Ако за целите на изпълнението на договора се налага Изпълнителят да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

       VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. (1) Гаранционните срокове се отразяват в протокол обр. 16 и са, както следва: 

· .................. години.

· .................. години.

 (2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в 10-дневен срок след установяването им.

      (3) Изпълнителят (член от обединението) се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 15-дневен срок от получаването на писменото известие от Възложителя, като започне работа не по-късно от 3 дни след получаване на известието.

Чл. 15. (1) За изпълнение на задълженията по Договора Изпълнителят е представил Гаранция за изпълнение на договора в размер на ..................лв.(................лева), под формата на [банкова гаранция или парична сума].
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 календарни дни след: изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/. 
(3) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на Гаранцията за изпълнение на договора – при учредена в полза на Възложителя банкова гаранция, Изпълнителят предприема, за своя сметка, действия за нейното удължаване в срок, необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция, дори и без да е налице изрично писмено искане от Възложителя. 

(4) Изпълнителят представя документа за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция – при учредена в полза на Възложителя банкова гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока й на валидност. При непредставянето на този документ, след изтичането на 10-дневния срок, Възложителят има право да спре изпълнението на Договора до представянето на документ за валидна банкова гаранция. 

Чл. 16. (1)  Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора, като Възложителят има право да усвоява част или цялата Гаранция за изпълнение на договора в случай, но не само на възникнала отговорност на Изпълнителя по Договора за заплащане на неустойки и обзещетения, определени в Договора.

(2) Преди да пристъпи към усвояване на Гаранцията за изпълнение на договора, Възложителят уведомява Изпълнителя, посочвайки характера на неизпълнението, във връзка с което ще бъде предявена претенцията и дава срок да Изпълнителя за заплащане на дължимите суми. След изтичане на посочения срок, Възложителят пристъпва към усвояването на гаранцията.


VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 17. Предаването и приемането на възложените видове работи, предмет на договора се извършва от инвеститорския контрол, определен от инвеститора. 

Чл. 18. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, както и да изпълнява всички нареждания на Възложителя по предмета на договора.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 


 Чл. 19. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие.

   
2. С писмено уведомление от Възложителя при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.


3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2)  Възложителят може да прекрати Договора едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 20 (двадесет) дни;

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя срок;

3. прекъсне работа без съгласието на Възложителя за повече от 5 (пет) дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на поканата;

4. системно не изпълнява свое задължение по Договора;

5. не допуска Възложителят да упражнява правата си или препятства контрола от страна на Консултанта и/или одитиращи органи;

6. не изпълнява указанията от оправомощените контролни органи от страна на строителния контрол и на финансовите изисквания на органите на финансиращата програма; 

7. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

8. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строежа;

9. изпълнява Работите с подизпълнител, който не е бил посочен в Офертата;

10.  не представя информация и данни при поискване от Възложителя, че е застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от Закона за устройство на територията;

11.  е променил състава на инженерно – техническият си екип, посочен в Офертата, за изпълнението на Работите и това не е одобрено от Възложителя;
(3)  Възложителят има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че ДФ „Земеделие” прекрати действието на Договор №09/321/01148/19.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Ардино, при настъпване на обстоятелствата по т. 1.2.2 и 1.2.3 от Договор №09/321/01148/19.11.2012 г.
ІХ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 


Чл. 20. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 19, ал. 1, т. 1, страните не си дължат неустойки.


Чл. 21.  При прекратяване на договора по реда на чл. 19, ал. 1, т. 2, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

Чл. 22. При прекратяване на договора по чл. 19, ал. 1, т. 3 Възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на Изпълнителя.


Чл. 23. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя направените разходи за отстраняването им в четворен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.


Чл. 24. Всички щети нанесени от Възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на Изпълнителя.


Чл. 25. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, вследствие неправилна експлоатация.


X.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 26. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила Непреодолима сила.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, е длъжна в едноседмичен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(3)  Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 2.

ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.


Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.


Чл. 29. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, един за Изпълнителя. 

Банкова сметка на Изпълнителя:

 IBAN: ........................BIC код  .......................       
при .................................
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Оферта на Изпълнителя и цялата  документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка;

Съгласувал гл. юрисконсулт при ОбА – Ардино: ___________/............................../

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА:


  .......................:

___________/Р. Мурад/                                 _________________ /......................../

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

___________/........................./

 ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ № 1

ОФЕРТА

Настоящата оферта е подадена от …………………………………………….............................

(наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)
и подписана от………………….………………………………..………………….......................

(трите имена)

в качеството му на ………………………………………………….……………….....................

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”, при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на ............ (.........................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации и работния проект за обекта. 

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.

Данни за подизпълнителя/ите:............................................................................................. 

                                                      (наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)
Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка:...................................................................................................................

Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.


Дата:………………2013 г.    
                Подпис и печат:…………...................

                                                                                (име и длъжност) 












ОБРАЗЕЦ №2
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .....................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……............................

(длъжност)

на участник:............................................................................................. ........................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. съм запознат/а с всички обстоятелства и условия на откритата процедура, а също и с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”;
2. съм запознат/а с мястото на изпълнението на СМР и с инвестиционният проект;
Дата: .............................




ДЕКЛАРАТОР: .................................. 



   



  

        (подпис и печат) 

ОБРАЗЕЦ №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП

Подписаният………………………….……………………………..………...........(трите имена)

адрес: гр. ………………..общ…………........ ул. …………….№……бл. №……, ап. …, ет. …..

в качеството си на ……….……….………………....………….………………............................... 

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на …………………………………………………………………………………….........................

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм осъждан за престъпленията по т. 1 съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.

4. Осъждан съм за......................................(някое от престъпленията по т.1), но съм реабилитиран, за което прилагам съответните доказателства
.
5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
           
Дата: ...............


     ДЕКЛАРАТОР: ...........................



ОБРАЗЕЦ №4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3,  ал.2, т. 1, т.2а предл.първо, т. 3 и т. 4  от ЗОП
Подписаният………………………….……………………………..………...........(трите имена)

адрес: гр. ………………..общ…………........ ул. …………….№……бл. №……, ап. …, ет. …..

в качеството си на ……….……….………………....………….………………............................... 

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ……………………………(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Представляваният от мен участник не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, както и съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Дейността на представлявания от мен участник не е под разпореждане на съда, съгласно националните закони и подзаконови актове
5. Представляваният от мен участник не е преустановил дейността си, съгласно националните закони и подзаконови актове.
6. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на зъдължения по договор за обществена поръчка.
7. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация, съгласно националните закони и подзаконови актове.

8. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласно законите на държавата, в която е установено, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията (ненужното се зачертава).
9. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

10. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
 Дата: ...............................



ДЕКЛАРАТОР:..............................

ОБРАЗЕЦ №5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният………………………….……………………………..………...........(трите имена)

адрес: гр. ………………..общ…………........ ул. …………….№……бл. №……, ап. …, ет. …..

в качеството си на ……….……….………………....………….………………............................... 

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на …………………………………………………………………………………….........................

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Не съм свързано лице с Кмета на Община Ардино или с други служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:......................................


ДЕКЛАРАТОР:…………………
ОБРАЗЕЦ №6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният………………………….……………………………..………...........(трите имена)

адрес: гр. ………………..общ…………........ ул. …………….№……бл. №……, ап. …, ет. …..

в качеството си на ……….……….………………....………….………………............................... 

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на …………………………………………………………………………………….........................

(наименование на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник не е/аз лично не съм (ненужното се зачертава) сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:
……………..........


ДЕКЛАРАТОР:…………………














ОБРАЗЕЦ №7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният .............................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..……………………………………............................

(длъжност)
на участник: ……………………………………………………...………….............................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

В предложената цена е спазено изискването за минималната цена на труда в строителството
.

Дата: …………………..


ДЕКЛАРАТОР: .........................................

                                                                 (подпис, печат)
ОБРАЗЕЦ №8
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..………………………………….………............................

  (длъжност)

на участник: …………………………………………………………………................................

(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При възлагане на обществената поръчка няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)
Подизпълнителят/ите, който/които ще ползвам е/са: ..............................…………..............................................................................................................        (наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК)

представляван от......................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на………………..………….………........................................................................

(длъжност)


2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е …………………………….……..


3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е……………………….……..


3. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия, бездействия и работа.
Дата: ............................


ДЕКЛАРАТОР: .............................. 










   (подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ №9
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……............................

  (длъжност)

на участник: ……………………………………………………………………................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”, като подизпълнител на...........................................................................................................................................................
                                                        (наименование на участника)

Дата:..........................



ДЕКЛАРАТОР: ........................... 









                (подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ №10
СПРАВКА НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ
(2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.)
	№
	Предмет на договора
	Възложител
	Изпълнител
	Стойност на договора
	Период на изпълнение
	Основни дейности, включени в договора 
	Процент на изпълнение на участника и описание на дейностите, изпълнявани от участника


	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


Дата: ........................








Подпис и печат:..........................
















































ОБРАЗЕЦ №11
Справка – декларация за инженерно техническият екип

	Име, презиме, фамилия
	Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка
	Вида на правоотношението на лицата с участника

(трудово, гражданско, друго)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Дата ...................




Подпис : ...........................







(Име и фамилия на представляващия участника)

ОБРАЗЕЦ №12
АВТОБИОГРАФИЯ

1. Фамилия:

2. Име:

3. Дата на раждане:

4. Националност:

5. Образование:

	Учебно заведение

(От дата – до дата)
	Получени степен(и) или диплома(и):

	
	


6. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

	Език
	Четене
	Говоримо
	Писмено

	
	
	
	


7. Членство в професионални организации:
8. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

9.   Понастоящем заемана длъжност:

9. Трудов стаж във фирмата:

10.  Основни квалификации: (свързани с проекта)

11.  Конкретен опит в региона:
	Държава
	От дата – до дата

	
	


12. Професионален опит 
	От дата – до дата 
	Място
	Компания
	Длъжност
	Описание

	
	
	
	
	


13. Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

14.  Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи към нея):

............……

15. Декларирам, че ще бъда на разположение да изпълнявам задълженията си съгласно настоящата обществена поръчка, през целия срок на действие на договора, като предпочитам изпълнението на тези свои задължения пред други свои проекти и/или дейности.
Дата: …………………. 





Подпис:………………….
ОБРАЗЕЦ №13
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ..................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на..………….………..………………….……….........................................  (длъжност)
на участник: ……………………………………………………………………….......................
(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

приемаме условията в проекто-договора, предложени в документацията за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”
.

Дата: …………………..

                                ДЕКЛАРАТОР: ........................... 










(подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ  №14
С  П  И  С  Ъ  К

на документите, приложени към офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с  предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”,
Долуподписаният/та ________________________________________________________

представител на участника ___________________________________________________
БУЛСТАТ/ЕИК _____________________

Прилагам следните документи:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________
14. _____________________________________________________________________
15. _____________________________________________________________________
16. _____________________________________________________________________
17. _____________________________________________________________________
18. _____________________________________________________________________
19. _____________________________________________________________________
20. _____________________________________________________________________
Дата: ______________ г. 


ПОДПИС И ПЕЧАТ : _____________

ОБРАЗЕЦ № 15
Ц Е Н О В А    О Ф Е Р Т А

ДО: Община Ардино
От:..................................................................................... ЕИК:....................................................,

                        (наименование на участника)

с адрес:................................... тел.: ............................., факс: ..........................., e-mail: ..............
Дан.№ ............................................, 
 Регистрация по ЗДДС: .......................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

За изпълнение на поръчката предлагаме следната обща цена:

......................................................................................................................

/ цифром и словом /
 / посочва се стойност, в лева без ДДС /
Цената ни включва всички видове дейности посочени в КСС. 

Декларираме, че при възникване на непредвидени дейности, същите ще бъдат изпълнени, като за тях няма да търсим допълнително заплащане.

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на .................................................... календарни дни, включително, от датата на изпращането й. 

Към настоящата оферта прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка за Обектите; 

2. Ценови показатели за формиране на единичните цени.
Дата: .............................. 



Подпис и печат:............................
  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 







Към ценовата оферта

................................................................................................

[наименование на участника]

Ценови показатели при формиране на единичните цени 
При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

1. средна часова ставка за труд за работник – [...........................] лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд [.....................];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [.......................] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..........................]%; 

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [.....................]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [...................]%;

7. [Други по преценка на Участника]

Дата: ........................... 




Подпис и печат:

ОБРАЗЕЦ № 16
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: Община Ардино
От:.............................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК:..................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

            1. Работна програма: /участникът описва работната програма/
 
2. Предлагам следните гаранционни срокове за изпълнените на строителните и монтажни работи и съоръжения на строителните обекти, а именно:

	      №
	Вид на сторителните работи 

	Гаранционен срок

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


3. Срок за изпълнение:

Поръчката сме готови да изпълним в срок от ........... месеца (словом: ...........................................) от предаване на строителната площадка.

      4. Линеен график за изпълнение на строителството:
Приемаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации и одобрените проекти.
Дата: .............................. 





Подпис и печат:
� Ненужното се зачертава.


� Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.


� Точка 3 се попълва от участници – чуждестранни лица.


� Точка 4 се задрасква, когато същата е неприложима.


� І. Декларацията се попълва, както следва:


От участник – физическо лице.


По отношение на лицата, установени в Република България:


 От прокуристите на участника – ако има такива;При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени да представляват дружеството или при липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния съвет; При участник – Дружество с ограничена отговорност – от управителя/управителите; При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя;  При участник – Командитно дружество – от всички неограничено отговорни съдружници; При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е възложено управлението на дружеството и лицата, на овластени да представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с дружествения договор не е възложено управлението и представителството на определени лица; При участник – Командитно дружество с акции – от изпълнителните членове на Съвета на директорите; Във всички останали случаи – от представляващите участника. 


По отношение на лицата, установени/регистрирани извън Република България - от представляващите участника и от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 


ІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.





� 1. Декларацията се попълва представляващия/те участника, съгласно удостоверението за актуално състояние на участника/посоченото в ТР. 


2. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. 1, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.











� І. По отношение на лицата, установени на територията на Република България, декларацията се попълва, както следва:


 От участник – физическо лице.


 От прокуристите на участника – ако има такива.


При участник – Акционерно дружество – от лицата, овластени да представляват дружеството или при липса на овластяване – от всички членове на съвета на директорите/управителния съвет.


 При участник – Дружество с ограничена отговорност – от управителя/управителите.


 При участник – Еднолично дружество с ограничена отговорност – от едноличния собственик на кипатала и управителя.


 При участник – Командитно дружество – от всички неограничено отговорни съдружници. 


При участник – Събирателно дружество – от лицата, на които е възложено управлението на дружеството и лицата, на овластени да представляват дружеството или от всички съдружници – в случай, че с дружествения договор не е възложено управлението и представителството на определени лица.


При участник – Командитно дружество с акции – от изпълнителните членове на Съвета на директорите.


Във всички останали случаи – от представляващите участника. 


ІІ. По отношение на чуждестранните лица декларацията се попълва от представляващите участника и от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 


ІІІ. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. І и ІІ, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.


3. Служителите на ръководна длъжност на Възложителя са посочени в сайта на Община Ардино. 





�






� Декларацията се подписва от участници/подизпълнители/членове на обединение – физически лица и за юридически лица - от представляващите участника/подизпълнителя/член на обединението, както и от прокуристите/. от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България – по отношение на чуждестранните лица. 











� Декларацията се попълва от представляващия участника/обединението/подизпълнителя.


� Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника или обединението, съгласно споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.





� Декларацията се подписва от физическо лице – подизпълнител, а за юридическите лица – от представляващите всеки подизпълнител поотделно.





� В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.


� Декларацията се попълва от представляващия участника.





PAGE  

